

**Департамент строительства, жилищно-коммунального**

**хозяйства, энергетики и транспорта**

**Ненецкого автономного округа**

**ПРИКАЗ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

**Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**

Руководствуясь законом Ненецкого автономного округа от 01.12.2017 № 353-оз «О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», в соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 24.10.2017 № 51 «Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа В.В. Саутина

Приложение  
к приказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от \_\_\_.\_\_\_.2018 № \_\_\_\_\_

«Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие

транспортной системы Ненецкого автономного округа»

**Перечень детализированных мероприятий**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного (основного) мероприятия | Участник, исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по государственной программе | ДС и ЖКХ НАО, ДФЭ НАО, КУ НАО «ЦСЗ», ГКУ НАО «ОСЗН» | 01.01.2014-31.12.2035 | Всего | 1 818 692,3 | 722 336,6 | 594 968,2 | 615 183,4 |
| ОБ | 1 818 216,7 | 722 336,6 | 594 968,2 | 615 183,4 |
| ФБ | 706 834,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 475,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Отдельное мероприятие 4 – Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 118 830,8 | 101 420,0 | 84 266,4 | 0,0 |
| ОБ | 118 830,8 | 101 420,0 | 84 266,4 | 0,0 |
| 2.1 | Устройство и содержание зимника Нарьян-Мар - Усинск | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 118 830,8 | 101 420,0 | 84 266,4 | 0,0 |
| ОБ | 118 830,8 | 101 420,0 | 84 266,4 | 0,0 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие 7 – Субсидии государственным унитарным предприятиям НАО для финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ в сфере дорожной деятельности, в целях восстановления их платежеспособности | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2018 -31.12.2018 | Всего | 100 000,0 | - | - | - |
| ОБ | 100 000,0 | - | - | - |
| 3 | Отдельное мероприятие 8 -Субсидия юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность в аэропорту, находящемся на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением специального подъемного устройства (амбулаторного лифта) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2018 -31.12.2018 | Всего | 6 525,5 | - | - | - |
| ОБ | 6 525,5 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений | КУ НАО «ЦСЗ» /Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» / Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 28 849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 28 849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1 – Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» / Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 20 007,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 19 531,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 475,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 362,2 | - | - | - |
| ОБ | 351,2 | - | - | - |
| МБ | 11,0 | - | - | - |
| 5.1.2 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве (замена 5 автопавильонов) | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 3 554,9 | - | - | - |
| ОБ | 3 448,3 | - | - | - |
| МБ | 106,6 | - | - | - |
| 5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 9 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 9 554,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.1 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» | 01.01.2018 -31.12.2018 | Всего | 3 850,0 | - | - | - |
| ОБ | 3 734,5 | - | - | - |
| МБ | 115,5 | - | - | - |
| 5.1.3.2 | Приобретение песка и щебня в целях ремонта дорог и дорожных проездов (без твердого покрытия) | Администрация МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар» | 01.01.2018 -31.12.2018 | Всего | 6 000,0 | - | - | - |
| ОБ | 5 820,0 | - | - | - |
| МБ | 180,0 | - | - | - |
| 5.1.4 | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район» | 01.01.2018 -31.12.2018 | Всего | 6 240,3 | - | - | - |
| ОБ | 6 177,8 | - | - | - |
| МБ | 62,5 | - | - | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 2 - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 8 841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 8 841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1 | Автомобильная дорога по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 8 841,8 | - | - | - |
| ОБ | 8 841,8 | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 883 026,8 | 66 090,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 883 026,8 | 66 090,5 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 706 834,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 736 029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 736 029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 646 243,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 483 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 483 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 483 640,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (строительный контроль) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 12 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 12 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 10 586,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (авторский надзор) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2018 | Всего | 1 542,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 1 542,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 1 542,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (возмещение ущерба) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 474,1 | - | - | - |
| ОБ | 474,1 | - | - | - |
| ФБ | 474,1 | - | - | - |
| 6.1.5 | Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468» (дополнительные работы) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 87 153,4 | - | - | - |
| ОБ | 87 153,4 | - | - | - |
| 6.1.6 | Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в Ненецком автономном округе. III-й участок км. 147+531 - км. 162+49" | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 150 958,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 150 958,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие 2 - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2014 - 31.12.2020 | Всего | 146 997,7 | 66 090,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 146 997, | 66 090,5 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 60 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1 | Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска с подготовкой проектной документации | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 16 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 16 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2 | Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 59 229,6 | - | - | - |
| ОБ | 59 229,6 | - | - | - |
| ФБ | 13 586,3 | - | - | - |
| 6.2.3 | Строительство тротуаров на автомобильной дороге по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | 2 669,4 | - | - | - |
| ОБ | 2 669,4 | - | - | - |
| 6.2.4 | Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | 48 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 48 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 47 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.5 | Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-п. Красное км.39+64-км.41+148 | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 7 039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.6 | Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 6 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 6 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2019 | Всего | 7 170,0 | 59 258,9 | - | - |
| ОБ | 7 170,0 | 59 258,9 | - | - |
| 6.2.8 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Дружбы в п. Искателей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2018 | Всего | - | 1 530,1 | - | - |
| ОБ | - | 1 530,1 | - | - |
| 7 | Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 349 474,9 | 350 040,0 | 304 942,8 | 317 130,8 |
| ОБ | 349 474,9 | 350 040,0 | 304 942,8 | 317 130,8 |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 287 387,0 | 266 008,6 | 304 942,8 | 317 139,8 |
| ОБ | 287 387,0 | 266 008,6 | 304 942,8 | 317 139,8 |
| 7.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 270 835,3 | 266 008,6 | 304 942,8 | 317 139,8 |
| ОБ | 270 835,3 | 266 008,6 | 304 942,8 | 317 139,8 |
| 7.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож, автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 217 786,8 | 176 197,8 | 196 797,1 | 204 668,9 |
| ОБ | 217 786,8 | 176 197,8 | 196 797,1 | 204 668,9 |
| 7.1.1.2 | Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 14 939,3 | 23 695,9 | 26 153,4 | 27 190,5 |
| ОБ | 14 939,3 | 23 695,9 | 26 153,4 | 27 190,5 |
| 7.1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок п. Харьягинский -граница округа и г. Нарьян-Мар - г. Усинск: IV-й участок км. 162+497 - км. 177+468. | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2020 | Всего | - | 62 204,6 | 77 558,6 | 80 661,0 |
| ОБ | - | 62 204,6 | 77 558,6 | 80 661,0 |
| 7.1.1.4 | Реализация проектов организации дорожного движения на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож и г. Нарьян-Мар - п. Красное (Кредиторская задолженность 2016 года) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 14 203,4 | - | - | - |
| ОБ | 14 203,4 | - | - | - |
| 7.1.1.5 | Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 7 073,1 | - | - | - |
| ОБ | 7 073,1 | - | - | - |
| 7.1.1.6 | План обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 2 033,1 | - | - | - |
| ОБ | 2 033,1 | - | - | - |
| 7.1.1.7 | Устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, разработка проектной документации | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 444,4 | - | - | - |
| ОБ | 444,4 | - | - | - |
| 7.1.1.8 | Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ,установка светофорных объектов на пересечении ул. Выучейского- ул. Тыко Вылка, на пересечении ул. Выучейского -ул.Ненецкая, на пересечении ул. Заводская - ул. Юбилейная. | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 4 129,9 | - | - | - |
| ОБ | 4 129,9 | - | - | - |
| 7.1.1.9 | Межевание территорий земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2017 | Всего | 1 224,4 | - | - | - |
| ОБ | 1 224,4 | - | - | - |
| 7.1.1.10 | Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская. | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2020 | Всего | 1 670,8 | 2 476,3 | 2 575,3 | 2 678,4 |
| ОБ | 1 670,8 | 2 476,3 | 2 575,3 | 2 678,4 |
| 7.1.1.11 | Диагностика мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 1 114,1 | - | - | - |
| ОБ | 1 114,1 | - | - | - |
| 7.1.1.12 | Установка технических средств организации дорожного движения на аварийно-опасном участке автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей, км 4+300 | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 195,4 | - | - | - |
| ОБ | 195,4 | - | - | - |
| 7.1.1.13 | Оказание услуг по энергосбережению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар – п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | 1 900,9 | 1 434,0 | 1 858,4 | 1 932,0 |
| ОБ | 1 900,9 | 1 434,0 | 1 858,4 | 1 932,0 |
| 7.1.1.14 | Оборудование тротуаров и пешеходных переходов для слабовидящих групп населения элементами обустройства | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 718,5 | - | - | - |
| ОБ | 718,5 | - | - | - |
| 7.1.1.15 | Работы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на автобусных остановках | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 2 869,0 | - | - | - |
| ОБ | 2 869,0 | - | - | - |
| 7.1.1.16 | Модернизация светофорного объекта на пересечении ул.Ленина - ул. Выучейского | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 53,0 | - | - | - |
| ОБ | 53,0 | - | - | - |
| 7.1.1.17 | Установка табло вызова на пешеходном переходе в районе здания прокуратуры Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 76,0 | - | - | - |
| ОБ | 76,0 | - | - | - |
| 7.1.1.18 | Диагностика мостового перехода Лука-Шор | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 99,2 | - | - | - |
| ОБ | 99,2 | - | - | - |
| 7.1.1.19 | Межевые планы | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 304,0 | - | - | - |
| ОБ | 304,0 | - | - | - |
| 7.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа за счёт целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 16 551,7 | - | - | - |
| ОБ | 16 551,7 | - | - | - |
| 7.1.2.1 | Поставка автобусных павильонов | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 14 851,4 | - | - | - |
| ОБ | 14 851,4 | - | - | - |
| 7.1.2.2 | Выполнение работ по замене автобусных павильонов, расположенных на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 1 700,3 | - | - | - |
| ОБ | 1 700,3 | - | - | - |
| 7.2 | Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО "ЦСЗ" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 62 087,9 | 84 031,4 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 62 087,9 | 84 031,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 50 535,1 | 70 516,4 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 50 535,1 | 70 516,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож (кредиторская задолженность 2016 года) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 11 287,3 | - | - | - |
| ОБ | 11 287,3 | - | - | - |
| 7.2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги Нарьян-Мар – Красное | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2017 | Всего | 39 247,8 | - | - | - |
| ОБ | 39 247,8 | - | - | - |
| 7.2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Выучейского от ул. Ленина до ул. Октябрьская | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2018 | Всего | - | 3 296,7 | - | - |
| ОБ | - | 3 296,7 | - | - |
| 7.2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке п. Харьягинский (ПК 27 + 767 - ПК 31 + 364; ПК 31 + 457 – ПК 32+270) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | - | 67 219,7 | - | - |
| ОБ | - | 67 219,7 | - | - |
| 7.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 11 552,8 | 13 515,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 11 552,8 | 13 515,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2.1 | Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская курья, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п. Искателей, км.1+343, с разработкой проектной документации | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | 4 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 4 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Красное (ремонт водопропускных труб в колличестве 16 шт. на участке 15 км.-41 км.), с разработкой проектной документации | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Всего | 6 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 6 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск, участок п.Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего | 118,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 118,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2.4 | Капитальный ремонт моста через р. Колва км 12+905 на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар-г. Усинск (участок п Харьягинский - граница округа) | КУ НАО «ЦСЗ» | 01.01.2018-31.12.2018 | Всего | - | 13 495,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | - | 13 495,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом" | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 331 985,1 | 204 786,1 | 205 759,0 | 298 043,6 |
| ОБ | 331 985,1 | 204 786,1 | 205 759,0 | 298 043,6 |
| 8.1 | Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 267 313,5 | 169 659,9 | 174 781,6 | 233 921,5 |
| ОБ | 267 313,5 | 169 659,9 | 174 781,6 | 233 921,5 |
| 8.1.1 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 191 911,9 | 122 368,3 | 127 141,9 | 185 677,0 |
| ОБ | 191 911,9 | 122 368,3 | 127 141,9 | 185 677,0 |
| 8.1.2 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающихв связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 75 401,6 | 47 291,6 | 47 639,7 | 48 244,5 |
| ОБ | 75 401,6 | 47 291,6 | 47 639,7 | 48 244,5 |
| 8.1.2.1 | Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 2 450,6 | 1 965,9 | 1 912,2 | 1 996,2 |
| ОБ | 2 450,6 | 1 965,9 | 1 912,2 | 1 996,2 |
| 8.1.2.2 | Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г .Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 33 097,0 | 18 950,0 | 18 950,0 | 18 950,0 |
| ОБ | 33 097,0 | 18 950,0 | 18 950,0 | 18 950,0 |
| 8.1.2.3 | Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 24 545,0 | 15 641,4 | 15 641,4 | 15 641,4 |
| ОБ | 24 545,0 | 15 641,4 | 15 641,4 | 15 641,4 |
| 8.1.2.4 | Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 15 309,0 | 10 734,3 | 11 136,1 | 11 656,9 |
| ОБ | 15 309,0 | 10 734,3 | 11 136,1 | 11 656,9 |
| 8.2 | Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 10 000,0 | 9 368,0 | 5 185,6 | 10 699,7 |
| ОБ | 10 000,0 | 9 368,0 | 5 185,6 | 10 699,7 |
| 8.2.1 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 10 000,0 | 9 368,0 | 5 185,6 | 10 699,7 |
| ОБ | 10 000,0 | 9 368,0 | 5 185,6 | 10 699,7 |
| 8.3 | Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 54 671,6 | 25 758,2 | 25 791,8 | 53 422,4 |
| ОБ | 54 671,6 | 25 758,2 | 25 791,8 | 53 422,4 |
| 8.3.1 | Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам | ДС и ЖКХ НАО | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 54 671,6 | 25 758,2 | 25 791,8 | 53 422,4 |
| ОБ | 54 671,6 | 25 758,2 | 25 791,8 | 53 422,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНИЕ:

Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО Е.М. Корельская

Начальник управления строительства

ДС и ЖКХ НАО М.Н. Фомин

Заместитель начальника управления

строительства ДС и ЖКХ НАО – начальник

сектора строительства и содержания дорог А.А. Рудаков

Заместитель начальника управления коммунального

хозяйства, энергетики и жилищной политики

ДС и ЖКХ НАО – начальник сектора транспорта В.В. Макаревич

Начальник правового отдела

организационно-правового управления

ДС и ЖКХ НАО А.Ю. Ударов

Заместитель начальника

организационно-правового

управления ДС и ЖКХ НАО –

начальник бюджетного сектора Л.М. Хабарова

Заместитель начальника управления

государственных программ и

приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО –

начальник отдела реализации

государственных программ Е.Г. Соколова

Инспектор по контролю за исполнением

поручений отдела делопроизводства и

информатизации организационно-правового

управления ДС и ЖКХ НАО М.П. Зорина

Главный консультант отдела реализации

государственных программ управления

государственных программ и

приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО А.А. Тимошина