ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » октября 2017 г. N -п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=9EA563E3C669D284426F1F499ECBB14750E182305A9406ACBA2241F9534E9C51D661624B2AC71B04I1nDI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей 16](consultantplus://offline/ref=9EA563E3C669D284426F014488A7E64B51E8DC3E5E970BF3E27D1AA404479606912E3B096EC9180C1D0618I0n4I) закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 N 542-оз "Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа", постановлением Администрации НАО от 28.02.2017 № 52-п «Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», протоколом заседания Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности от 24.05.2017 № 5 и [Порядком](consultantplus://offline/ref=9EA563E3C669D284426F014488A7E64B51E8DC3E5E940BF2E17D1AA404479606912E3B096EC9180C1D041EI0n5I) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P37) Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио губернатора

Ненецкого автономного округа

А.В.Цыбульский

Приложение

к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа

от .10.2017 N -п

"Об утверждении государственной

программы Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Паспорт

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - ДС и ЖКХ НАО) |
| Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
| Участники государственной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы  Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |
| Перечень отдельных мероприятий  и подпрограмм государственной программы | Подпрограмма 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»  Подпрограмма 2 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)»  Подпрограмма 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований |
| Цели государственной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа |
| Задачи государственной программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ненецкого автономного округа с учетом приоритетов территориального развития.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с принятыми правилами благоустройства  Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований. |
| Перечень целевых показателей государственной программы | Отсутствуют.  Целевые показатели установлены на уровне подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Государственная программа реализуется в один этап 2018 - 2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования государственной программы составляет 367959,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 78474,5 тыс. рублей;  2019 г. – 72371,1 тыс. рублей.  2020 г. – 72371,1 тыс. рублей.  2021 г. – 72371,1 тыс. рублей.  2022 г. – 72371,1 тыс. рублей.  Из них:  средства федерального бюджета – 5900,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 5900,6 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0 тыс. рублей.  2020 г. – 0,0 тыс. рублей.  2021 г. – 0,0 тыс. рублей.  2022 г. – 0,0 тыс. рублей.  средства окружного бюджета – 350000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 70000,0 тыс. рублей;  2019 г. – 70000,0тыс. рублей.  2020 г. – 70000,0тыс. рублей.  2021 г. – 70000,0тыс. рублей.  2022 г. – 70000,0 тыс. рублей.  средства местного бюджета – 11007,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 2347,4 тыс. рублей;  2019 г. – 2164,9 тыс. рублей.  2020 г. – 2164,9 тыс. рублей.  2021 г. – 2164,9 тыс. рублей.  2022 г. – 2164,9 тыс. рублей.  средства за счет иных источников - 1051,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 226,5 тыс. рублей;  2019 г. – 206,2 тыс. рублей.  2020 г. – 206,2 тыс. рублей.  2021 г. – 206,2 тыс. рублей.  2022 г. – 206,2 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации

государственной программы и прогноз ее развития

Ненецкий автономный округ имеет особый административный статус в рамках федеративного устройства Российской Федерации - территориально он входит в состав Архангельской области, одновременно являясь самостоятельным отдельным отдельным субъектом Российской Федерации.

Численность населения Ненецкого автономного округа на начало 2017 года составила 43 937 человек, из них городское население 31 832 человека, сельское население 12 105 человек. Площадь Ненецкого автономного округа составляет 176,8 тыс. кв. км - 4-е место в Северо-Западном федеральном округе и 20-е место в России. Наибольшая протяженность Ненецкого автономного округа с севера на юг в материковой части составляет около 320 км, с запада на восток - 950 км. В состав Ненецкого автономного округа входят острова, на которых имеются поселения, это острова Колгуев и Вайгач. Административно-территориальное деление Ненецкого автономного округа включает 21 муниципальное образование - 1 муниципальный район, 1 городской округ, 18 сельских поселений и 1 городское поселение.

К наиболее крупным поселениям с численностью населения свыше 1000 человек относятся 2 городских поселения - город Нарьян-Мар (административный центр Ненецкого автономного округа) и поселок городского типа Искателей и 2 сельских поселения - п. Красное и с. Несь, входящие в состав следующих муниципальных образований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа и МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа соответственно.

В процессе экономического развития, включая повышение доступности социально-культурных и торгово-бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания и прочих благ современной цивилизации, необходимо кардинальное улучшение среды обитания населения. Актуальность повышения уровня благоустройства в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа за последние несколько лет значительно возросла.

Одним из приоритетов является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика муниципальных образований Ненецкого автономного округа, благоустройство дворовых территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

Улучшение функциональных возможностей территории должно достигаться за счет создания на территории муниципальных образований в Ненецком автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды, с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения удобной сети пешеходных дорожек и тротуаров, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм (скамеек, урн, клумб). Благоустройство дворовых территорий предполагает комплексный подход к улучшению функциональных возможностей придомовой территории, а также улучшение эстетического восприятия.

Государственная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа.

При разработке государственной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Программа разработана в рамках двух приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)» и «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)», паспорта которых утверждены Управляющим Советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности (протокол от 24.05.2017 № 5).

Вопросы благоустройства и формирования комфортной среды обитания человека это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A21114544682E32BF07CD5734E1B343DE85AA0179C41CEC5d1f5I) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время органы местного самоуправления края при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- неудовлетворительное состояние покрытия на придомовых и общественных территориях;

-  недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние либо отсутствие большого количества озеленения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органов местного самоуправления софинансирование муниципальных программ по благоустройству является одной из задач органов государственной власти Ненецкого автономного округа. Расходное обязательство по финансовой поддержке местных бюджетов в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда установлено постановлением Администрации НАО от 28.02.2017 № 52-п.

С 2017 года за счет средств окружного бюджета предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году участниками проекта являются административный центр округа МО «Городской округ «Город Нарьян –Мар» и городское поселение МО «Городское поселение "Рабочий поселок Искателей». С 2018 по 2022 годы в состав участников входят МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа и МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа.

Кроме того, за счет средств окружного бюджета предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации НАО от 29.05.2017 № 175-п. Субсидии предоставляются по заявкам муниципальных образований на конкурсной основе.

За счет средств районного бюджета Заполярного района предоставляются субсидии в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в состав района. Субсидии предоставляются пропорционально численности населения.

До 2017 года существующие муниципальные программы благоустройства носили точечный характер и не позволяли реализовать мероприятия по формированию комфортной среды как комплекс мероприятий, предусматривающий в том числе и поддержку инициативы собственников помещений в многоквартирных домах.

В этой связи формирование комфортной среды с учетом реализации вышеуказанного приоритетного проекта позволит определить ключевые параметры данного направления, а также будет способствовать восприятию гражданами территории населенного пункта как единого пространства, обеспечивающего комфорт и безопасность проживания и вовлечению в процесс благоустройства самих граждан.

С 2018 года критерием отбора органов местного самоуправления - участников государственной программы является наличие на территории муниципального образования населенных пунктов с численностью свыше 1000.

Раздел II

Описание целей и задач государственной программы

Программа разработана в рамках двух приоритетных проектов Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)» и «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)».

Целью государственной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ненецкого автономного округа с учетом приоритетов территориального развития;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с принятыми правилами благоустройства;

обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач потребуется реализация комплексных муниципальных программ. Эффективность будет достигнута за счет:

- реализации мероприятий по благоустройству в рамках новых современных правил благоустройства,

- поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,

- финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.,

- формирования системы конкурсного отбора проектов по благоустройству

- изучения и тиражирования положительного опыта

- составления рейтинга благоустроенности территории.

Раздел III

Сведения о целевых показателях государственной программы

[Сведения](#P419) о целевых показателях государственной программы указаны в Приложении 1 к государственной программе.

Раздел IV

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы

[Сведения](#P582) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых результатов государственной программы, отражены в Приложении 2 к государственной программе.

Раздел V

Перечень мероприятий государственной программы

[Перечень](#P666) мероприятий государственной программы представлен в Приложении 3 к государственной программе.

Раздел VI

Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями по государственной программе

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе не предполагается.

Раздел VII

Характеристика подпрограммы 1

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»

1. Паспорт подпрограммы 1

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»  (далее - подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы |
| Цели подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 годы) мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения муниципальных образований Ненецкого автономного округа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с принятыми правилами благоустройства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков)  Количество реализованных комплексных проектов благоустройства мест массового отдыха (городские парки) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2018 - 2022 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51 546,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 10 309,3 тыс. рублей;  2019 г. – 10 309,3 тыс. рублей.  2020 г. – 10 309,3 тыс. рублей.  2021 г. – 10 309,3 тыс. рублей.  2022 г. – 10 309,3 тыс. рублей.  Из них:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 0,0 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0 тыс. рублей.  2020 г. – 0,0 тыс. рублей.  2021 г. – 0,0 тыс. рублей.  2022 г. – 0,0 тыс. рублей.  средства окружного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 10000,0 тыс. рублей;  2019 г. – 10000,0тыс. рублей.  2020 г. – 10000,0тыс. рублей.  2021 г. – 10000,0тыс. рублей.  2022 г. – 10000,0 тыс. рублей.  средства местного бюджета – 1 546,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 309,3 тыс. рублей;  2019 г. – 309,3 тыс. рублей.  2020 г. – 309,3 тыс. рублей.  2021 г. – 309,3 тыс. рублей.  2022 г. – 309,3 тыс. рублей.  средства за счет иных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 0,0 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0тыс. рублей.  2020 г. – 0,0 тыс. рублей.  2021 г. – 0,0 тыс. рублей.  2022 г. – 0,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

и обоснование включения ее в государственную программу

Подпрограмма направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городских поселений Ненецкого автономного округа путем реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

В состав Ненецкого автономного округа входят два муниципальных образования со статусом городского поселения: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - административный центр Ненецкого автономного округа и МО «Городское поселение « Рабочий поселок Искателей». На территории указанных городских поселений проживает 72 % населения Ненецкого автономного округа.

Под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), предназначенная для периодического массового отдыха населения.

В настоящее время на территории городских поселений Ненецкого автономного округа отсутствуют благоустроенные парковые зоны.

В 2017 году приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» реализуется в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», в 2017 году начаты работы по созданию первого парка в городе Нарьян-Мар в районе ул.Юбилейной, в 2018-2022 годах необходима разработка и реализация комплексных проектов по благоустройству как указанной парковой зоны, так и других мест , массового отдыха населения.

Также необходим комплексный подход к благоустройству мест массового отдыха (городских парков) в поселке Искателей, который является «спутником» столицы Ненецкого автономного округа.

Реализация на территории Ненецкого автономного округа мероприятий по благоустройству общественных мест массового отдыха населения (городских парков) приведет к качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству.

Степень благоустройства общественных мест массового отдыха (городских парков) должна войти в систему оценки качества городской среды населенных пунктов, в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды, который будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет достаточным.

Ключевыми рисками реализации подпрограммы является отсутствие или недостаточность средств окружного и (или) муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству мест массового отдыха населения, а также несоблюдение администрациями муниципальных образований условий соглашений на получение субсидий. Мероприятиями по предупреждению указанных рисков должны стать приоритет в распределении средств окружного бюджета и бюджета муниципального района для предоставления субсидий местным бюджетам на благоустройство территорий, привлечение внебюджетных источников, а также организация системы контроля и мониторинга за исполнением условий соглашений с органами местного самоуправления, утверждение «дорожных» карт с четким графиком реализации соглашения.

Ключевыми возможностями реализации подпрограммы являются обязательное вовлечение представителей бизнеса к проработке проектов благоустройства знаковых городских объектов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на территориях массового отдыха привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом, и вовлечение граждан на участие в проектах путем обязательного общественного обсуждения проектов по благоустройству.

3. Участие органов местного самоуправления Ненецкого

автономного округа в реализации подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальным образованиям, подпадающим под критерии участников государственной программы

Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства мест массового отдыха населения представлены в Приложении 4 к Программе.

Раздел VIII

Характеристика подпрограммы 2

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)»

1. Паспорт подпрограммы 2

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)»  (далее - подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы |
| Цели подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству муниципальных образований Ненецкого автономного округа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с принятыми правилами благоустройства, поддержка инициативы населения в вопросах благоустройства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий ;  Количество благоустроенных дворовых территорий  Количество благоустроенных общественных территорий  Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан  Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан = |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2018 - 2022 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования государственной программы составляет 316 412,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 68 165,2 тыс. рублей;  2019 г. – 62 061,9 тыс. рублей.  2020 г. – 62 061,9 тыс. рублей.  2021 г. – 62 061,9 тыс. рублей.  2022 г. – 62 061,9 тыс. рублей.  Из них:  средства федерального бюджета – 5 900,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 5900,6 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0 тыс. рублей.  2020 г. – 0,0 тыс. рублей.  2021 г. – 0,0 тыс. рублей.  2022 г. – 0,0 тыс. рублей.  средства окружного бюджета – 300 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 60000,0 тыс. рублей;  2019 г. – 60000,0тыс. рублей.  2020 г. – 60000,0тыс. рублей.  2021 г. – 60000,0тыс. рублей.  2022 г. – 60000,0 тыс. рублей.  средства местного бюджета – 9 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 2038,2 тыс. рублей;  2019 г. – 1855,7 тыс. рублей.  2020 г. – 1855,7 тыс. рублей.  2021 г. – 1855,7 тыс. рублей.  2022 г. – 1855,7 тыс. рублей.  средства за счет иных источников - 1051,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 226,5 тыс. рублей;  2019 г. – 206,2 тыс. рублей.  2020 г. – 206,2 тыс. рублей.  2021 г. – 206,2 тыс. рублей.  2022 г. – 206,2 тыс. рублей. |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

и обоснование включения ее в государственную программу

Подпрограмма направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Ненецкого автономного округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

По состоянию на 01.01.2017 года в состав Ненецкого автономного округа входят 4 муниципальных образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, иных территорий.

В 2017 году приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)» реализовывается в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа». Участниками являются городские поселения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на территории которых, в 2017 году ведется благоустройство 3 дворовых территорий и 3 общественных территорий.

В 2018 -2022 годах в состав участников дополнительно входят МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа и МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)»в составе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству реализуются альтернативные мероприятия (на каждый год выбирается не менее 5 мероприятий из перечня):

1. Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
2. Приведение в нормативное состояние объектов региональной и муниципальной собственности согласно перечню и графиков, утвержденных нормативным правовыми актами Администрации Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления.
3. Событийное наполнение благоустраиваемых пространств.
4. Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (создание в муниципалитетах общественных комиссий).
5. Поощрение проектов по благоустройству.
6. Создание инфраструктуры спорта и отдыха.
7. Благоустройство популярных зон торговли.
8. Формирование культурной ценности (идентичности) города.
9. Создание пешеходной инфраструктуры.
10. Создание инструментов повышения экономики муниципалитета - поддержка уличной торговли , услуг (ярмарки выходного дня и т.п.).
11. Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитет.
12. Ликвидация домов, признанных аварийными.
13. Проведение работ по обустройству объектов питьевого водоснабжения в сельских поселениях.

**Альтернативные мероприятия на 2018 год**

1) Событийное наполнение благоустраиваемых пространств.

2) Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (создание в муниципалитетах общественных комиссий).

3) Поощрение проектов по благоустройству

4) Создание пешеходной инфраструктуры.

5) Создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами (принятие в муниципалитетах соответствующих актов).

Обеспечение улучшения качества городской среды включает в себя:

1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:

- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами),

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,

- запустит механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству,

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований.

2. Начиная с 2017 года проведение сбора лучших практик реализации проектов по благоустройству муниципалитетов Ненецкого автономного округа в целях направления их в Минстрой России для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, а также создания каталога лучших практик Ненецкого автономного округа и, что позволит:

- продемонстрировать фактическую возможность реализации проектов по благоустройству,

- изучить и тиражировать положительный опыт,

- обеспечить информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,

- создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства,

- стимулировать активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,

- получать методологическую помощь в реализации проектов.

3. Участие в системе оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Ненецкого автономного округа.

Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета;

- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;

- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;

- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово;

4. Реализация на территории Ненецкого автономного округа комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;

- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа.

Предоставляемые федеральные и региональные субсидии помогут муниципалитетам реализовать знаковые муниципальные проекты по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная ("сверху вниз" и "снизу вверх") система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

Ключевыми рисками реализации подпрограммы является отсутствие или недостаточность средств окружного и (или) муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству мест массового отдыха населения, несоблюдение администрациями муниципальных образований условий соглашений на получение субсидий, Непринятие муниципальными образованиями новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим документам, нарушение срока разработки муниципальных программ формирования современной городской среды. Мероприятиями по предупреждению указанных рисков должны стать приоритет в распределении средств окружного бюджета и бюджета муниципального района для предоставления субсидий местным бюджетам на благоустройство территорий, привлечение внебюджетных источников, организация системы контроля и мониторинга за исполнением условий соглашений с органами местного самоуправления, утверждение «дорожных» карт с четким графиком реализации соглашения, вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц Ненецкого автономного округа в процесс принятия правил благоустройства, работа с участниками приоритетного проекта в части разработки предложений по мероприятиям программы комплексного развития современной городской среды муниципальных образований.

Ключевыми возможностями реализации проекта являются обязательное вовлечение представителей бизнеса к проработке проектов благоустройства знаковых городских объектов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на отдельных территориях привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом, и вовлечение граждан и представителей общественных организаций (объединений) на участие в проектах путем обязательного общественного обсуждения проектов по благоустройству, создание системы «обратной связи» с гражданами

3. Участие органов местного самоуправления Ненецкого

автономного округа в реализации подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальным образованиям, подпадающим под критерии участников государственной программы.

Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий и общественных территорий представлены в Приложении 5 к Программе.

Раздел IX

Характеристика подпрограммы 3

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований

1. Паспорт подпрограммы 3

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований  (далее - подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы  Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |
| Цели подпрограммы | Вовлечение граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований |
| Задачи подпрограммы | Информирование граждан о ходе реализации приоритетных проектов и о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | Доля муниципальных образований, в которых создан интерактивный портал в сети Интернет |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2018 - 2022 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования государственной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 г. – 0,0 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0 тыс. рублей.  2020 г. – 0,0 тыс. рублей.  2021 г. – 0,0 тыс. рублей.  2022 г. – 0,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

и обоснование включения ее в государственную программу

Подпрограмма направлена на вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальных программ, отбора дворовых территорий и общественных территорий для включения в муниципальные программы.

Принципы организации участия граждан:

все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное вовлечение сторон, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов благоустройства дворовых территорий;

открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования;

особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников и студентов;

разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организац

ии) представляют соответствующие предложения.

Для организации общественного участия граждан, организаций в мероприятиях приоритетных проектов и информирования граждан и организаций необходимо:

создание интерактивного портала в сети Интернет, предоставляющего наиболее полную и актуальную информацию в доступной форме, обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов, обеспечивать видеозапись общественных обсуждений и размещение ее на специализированных ресурсах, обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов;

применение таких инструментов как анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами граждан, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), вывешивание афиш и объявлений в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости в проектируемому объекту, в наиболее посещаемых местах, а также на специальных стендах на самих объектах;

выбор для проведения общественных слушаний хорошо известных для граждан общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности;

по итогам встреч с гражданами, предприятиями формирование отчета и видеозаписи самого мероприятия, размещение указанных материалов на информационных ресурсах проекта и официальном в информационно- телекоммуникационной сети Интернет для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта благоустройства, комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.01.2017 № 17/пр утвержден комплекс мер, направленных на информирование граждан о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», в котором ответственными исполнителями назначены также и субъекты РФ. Минстроем РФ рекомендовано принятие аналогичных региональных комплексов мер по информированию граждан. Распоряжением губернатора НАО № 12-р от принят комплекс мер по информированию граждан и предприятий. Ответственными исполнителями по пунктам определены Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО – общее руководство, Департамент региональной политики НАО – в части взаимодействия с ОМСУ и СМИ, Аппарат Администрации НАО в части размещения информации на официальном сайте, Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО по мероприятию «Проведение субботников», Департамент образования культуры и спорта НАО в части проведения массовых мероприятий, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Администрация МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» как получателей субсидий из окружного бюджета и основных исполнителей приоритетного проекта.

Ключевыми возможностями реализации подпрограммы являются обязательное вовлечение представителей бизнеса к проработке проектов благоустройства знаковых городских объектов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на отдельных территориях привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом, и вовлечение граждан и представителей общественных организаций (объединений) на участие в проектах путем обязательного общественного обсуждения проектов по благоустройству, создание системы «обратной связи» с гражданами

3. Участие органов местного самоуправления Ненецкого

автономного округа в реализации подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 не предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

Приложение 1

к государственной программе

Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской среды

Ненецкого автономного округа»

утвержденной постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от 2017 № п

Сведения

о целевых показателях государственной программы

Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя (указывается пункт федерального плана статистических работ, ссылка на методику, принятую международными организациями, методику, утвержденную федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P239) Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства мест массового отдыха (городские парки) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](#P239) Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)» | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан = | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| [Подпрограмма 3](#P367) " Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований" | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля муниципальных образований, в которых создан интерактивный портал в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение 2

к государственной программе

Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»,

утвержденной постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от .10.2017 N -п

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Ненецкого автономного округа

**«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и реквизиты нормативного правового акта (если акт планируется принять - указать примерное наименование и плановый срок его принятия) | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный разработчик планируемого к принятию акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | | |
| 1.1.1 | Постановлением Администрации НАО от 28.02.2017 № 52-п «Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» | Расходное обязательство Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМСУ по созданию условий для массового отдыха населения и организации обустройства мест массового отдыха населения. | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа |
| 2 | Подпрограмма 2 Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)" | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по формированию современной городской среды | | |
| 2.1.1 | Постановлением Администрации НАО от 28.02.2017 № 52-п «Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» | Расходное обязательство Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМСУ по созданию условий для массового отдыха населения и организации обустройства мест массового отдыха населения. | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа |
| 3 | Подпрограмма 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Информационное обеспечение граждан, организаций о ходе реализации государственной программы и муниципальных программ | | |
| 3.1.1 | Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 09.02.2017 № 12 -р "Об утверждении регионального комплекса мер, направленных на информирование граждан о реализации в Ненецком автономном округе приоритетных проектов по направлению стратегического развития «ЖКХ и городская среда» | Региональный комплекс мер, направленных на информирование граждан | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к государственной программе

Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»,

утвержденной постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от .10.2017 N -п

**Перечень**

**мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | | | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реали-зации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | Целевой показатель, для достижение которого реализуется данное мероприятие |
| ГП | Ц/  ПГП | ОМ | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по государственной программе | | | х | х | х | 2018  год | 2022 год | **Всего** | **367959,0** | **78474,5** | **72371,1** | **72371,1** | **72371,1** | **72371,1** | **Х** |
| 32 | 0 | 00 | ОБ | **355900,6** | 75900,6 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| х | х | х | ФБ (учтенный в ОБ, справочно) | **5900,6** | 5900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | МБ | **11007,2** | 2347,4 | 2164,9 | 2164,9 | 2164,9 | 2164,9 |
| х | х | х | ИИ | **1051,2** | 226,5 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 1. | Подпрограмма 1 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | **Всего** | **51546,4** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | Х |
| 32 | 1 | 00 | ОБ | **50000,0** | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | МБ | **1546,4** | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 |
| х | х | х | ИИ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1  . | Основное мероприятие 1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | Всего | **51546,4** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | **10309,3** | Количество благоустроенных мест массового отдыха (парков) |
| 32 | 1 | 01 | ОБ | **50000,0** | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | МБ | **1546,4** | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 | 309,3 |
| х | х | х | ИИ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)" | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | **Всего** | **316412,6** | **68165,2** | **62061,9** | **62061,9** | **62061,9** | **62061,9** | Х |
| 32 | 2 | 00 | ОБ | **305900,6** | 65900,6 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | **5900,6** | 5900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | МБ | **9460,8** | 2038,2 | 1855,7 | 1855,7 | 1855,7 | 1855,7 |
| х | х | х | ИИ | **1051,2** | 226,5 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 2.1  . | Основное мероприятие 1 Мероприятия по формированию современной городской среды | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | Всего | **316412,6** | **68165,2** | **62061,9** | **62061,9** | **62061,9** | **62061,9** | Количество благоустроенных дворовых территорий  Количество благоустроенных общественных территорий  Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовых участием граждан  Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан  Доля общественных территорий, благоустроенных по комплексным проектам |
| 32 | 2 | 01 | ОБ | **305900,6** | 65900,6 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | **5900,6** | 5900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | МБ | **9460,8** | 2038,2 | 1855,7 | 1855,7 | 1855,7 | 1855,7 |
| х | х | х | ИИ | **1051,2** | 226,5 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 3. | Подпрограмма 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | Всего | - | - | - | - | - | - | Х |
| 32 | 3 | 00 | ОБ | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | МБ | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | ИИ | - | - | - | - | - | - |
| 3.1  . | Основное мероприятие 1 Информационное обеспечение граждан, организаций о ходе реализации государственной программы и муниципальных программ | Отв.исполнитель: ДС и ЖКХ НАО;  Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;  Участники:  органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, подпадающие под критерии участников государственной программы | х | х | х | 2018  год | 2022 год | Всего | - | - | - | - | - | - | Количество информационных публикаций в СМИ  Размещение правил по благоустройству на официальном сайте ОМСУ  Количество размещенных на официальном сайте отчетов о ходе реализации приоритетного проекта  Доля публикаций, размещенных на официальных сайтах, с фотоматериалами |
| 32 | 3 | 01 | ОБ | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | ФБ (учтенные в ОБ, справочно) | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | МБ | - | - | - | - | - | - |
| х | х | х | ИИ | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к государственной программе

Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»,

утвержденной постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от .10.2017 N -п

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий

из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований

Ненецкого автономного округа на поддержку обустройства

мест массового отдыха населения (городских парков)

I. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в рамках реализации расходного обязательства Ненецкого автономного округа, принятого [постановлением](consultantplus://offline/ref=0965B4C51AA85DF7C5970A780AEE645044A1153E47FFF2ACC9BBABB7DB44BCC0ABp8Q) Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 N 52-п "Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда", в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=0965B4C51AA85DF7C59714751C82335C45A84A3740F8F9FA94E4F0EA8C4DB697FF2C42DD27A0ABp0Q) и [179](consultantplus://offline/ref=0965B4C51AA85DF7C59714751C82335C45A84A3740F8F9FA94E4F0EA8C4DB697FF2C42DE26A0B0D8AEpCQ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=0965B4C51AA85DF7C5970A780AEE645044A1153E47FDFBADC0BBABB7DB44BCC0B8631B9C62AEB3D0ECE8DFA2p8Q) закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 N 177-ОЗ "О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе", и определяет критерии отбора муниципальных образований, цели, условия предоставления и расходования в рамках подпрограммы «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа за счет средств, поступающих в доход окружного бюджета в рамках соглашений на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа и имеющих целевое назначение на благоустройство территорий муниципальных образований в части обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

1. Главным распорядителем средств окружного бюджета по перечислению субсидий является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту на цели, указанные в [пункте 4](#Par19) настоящих Правил.

3. В целях настоящих Правил под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), предназначенная для периодического массового отдыха населения.

II. Цели, условия предоставления субсидий и критерии отбора

муниципальных образований для получения субсидий

4. Субсидии из окружного бюджета предоставляются в 2018 году в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с реализацией муниципальных программ, в части обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Средства, поступающие в доход окружного бюджета в рамках соглашений на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа и имеющие целевое назначение на благоустройство территорий муниципальных образований в части обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), направляются в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий соответственно целям предоставления средств с учетом настоящих Правил.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из окружного бюджета и распределения их между муниципальными образованиями является наличие у муниципального образования статуса городского поселения и (или) административного центра Ненецкого автономного округа.

6. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования;

2) наличие принятой муниципальным образованием муниципальной программы на 2018-2020 годы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям, указанным в [пункте 4](#Par19) настоящих Правил;

3) наличие в бюджете муниципального образования на 2018 год бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы на 2018-2020 годы на исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидии, в объеме не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования из окружного бюджета в размере 97 процентов;

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и Администрацией муниципального образования в соответствии с [пунктом 8](#Par33) настоящих Правил (далее - соглашение).

7. Муниципальные образования - получатели субсидии принимают на себя следующие обязательства:

1) при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая 2018 г.;

2) при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 1 апреля 2018 г. разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году;

3) не позднее 1 июня 2018 г. с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году;

4) обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2018 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля 2018 г.;

5) обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2018 года.

8. Субсидия муниципальному образованию предоставляется на основании соглашения, которое предусматривает условия и обязательства, указанные в [пунктах 6](#Par22) и [7](#Par27) настоящих Правил, а также:

1) целевое назначение субсидии;

2) размер предоставляемой субсидии из окружного бюджета и сроки ее перечисления;

3) значение доли софинансирования из окружного бюджета и обязанность муниципального образования по соблюдению фактической доли расходов бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидии из окружного бюджета;

4) предоставление муниципальным образованием заявки на перечисление средств, содержащей копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, с указанием необходимого объема средств (в пределах предусмотренного муниципальному образованию размера субсидии) и реквизитов для перечисления средств, а также выписки из решения о бюджете муниципального образования или выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования об объеме средств не меньшем, чем объем, необходимый для софинансирования из окружного бюджета, установленный в [подпункте 3 пункта 6](#Par25) настоящих Правил;

5) возможность перечисления согласно заявки органов местного самоуправления в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования мероприятий по благоустройству парков в 2018 году, муниципальным образованиям –получателям субсидий не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения с органами местного самоуправления таких муниципальных образований;

6) обязательство муниципального образования о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке и сроках, предусмотренных соглашением;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

8) значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных в соответствии с [пунктом 18](#Par63) настоящих Правил, и обязательство муниципального образования по их достижению;

9) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением;

10) согласие муниципального образования на проверку Департаментом и органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа целевого использования субсидии из окружного бюджета.

III. Методика распределения субсидий, порядок предоставления

и расходования субсидий

9. Размер субсидии i-му муниципальному образованию Ненецкого автономного округа (Сi), отвечающему критериям, установленным в [пункте 5](#Par21) настоящих Правил рассчитывается по формуле:

 где:

i - показатель, учитывающий муниципальные образования Ненецкого автономного округа, имеющие статус городского округа и административного центра Ненецкого автономного округа;

Собщ - объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий;

Bi - численность постоянного населения, проживающего на территории i-го муниципального образования на основании официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2017 года.

В случае поступления средств в рамках соглашений на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа, имеющих целевое назначение на благоустройство территорий муниципальных образований, распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа осуществляется соответственно целям предоставления средств.

10. Распределение субсидий на 2018 год устанавливается законом об окружном бюджете на 2018 год.

11. В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на благоустройство парков, не обеспечивает уровень софинансирования из окружного бюджета, установленный [подпунктом 3 пунктом 6](#Par25) настоящих Правил, то субсидия из окружного бюджета предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

12. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству парков на 2017 год, не влечет обязательств по увеличению размера субсидии из окружного бюджета.

13. Перечисление субсидий из окружного бюджета производится с учетом условий, установленных в [пункте 6](#Par22) настоящих Правил на основании заявки муниципального образования.

14. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в соответствии с требованиями, установленными законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

15. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, установленных соглашением, подлежит взысканию в доход окружного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом.

17. Оценка эффективности использования субсидий из окружного бюджета осуществляется путем сравнения значений показателей результативности использования субсидий из окружного бюджета, установленных соглашением и значений показателей, фактически достигнутых по итогам финансового года.

18. Показатели результативности использования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Плановое значение показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и перечня работ по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 год | не позднее 1 апреля 2018 г. | 1 |
| 2. | Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, с учетом результатов общественного обсуждения | не позднее 1 июня 2018 г. | 1 |
| 3. | Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2018 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения | не позднее 1 июля 2018 г. | 1 |

Приложение 4

к государственной программе

Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской

среды Ненецкого автономного округа»,

утвержденной постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от .10.2017 N -п

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий

из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований

Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды

I. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в рамках реализации расходного обязательства Ненецкого автономного округа, принятого [постановлением](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A603F9A56A5C8DB7FAD6D9EB7D95004C57843E7286252BfFr5Q) Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 N 52-п "Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках приоритетных проектов по направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда", в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A61DF4B3060B81B6F389D0EC7A9E561108DF63258F2F7CB2A64BA6C632f6r8Q) и [179](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A61DF4B3060B81B6F389D0EC7A9E561108DF63258F2F7CB2A64BA5C7326807f4rFQ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A603F9A56A5C8DB7FAD6D9EB7F9C014557843E7286252BF5E912E7833C6B0F4FB353fEr7Q) закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 N 177-ОЗ "О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе", [постановлением](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A61DF4B3060B81B6F38AD1EA7A9E561108DF6325f8rFQ) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа в рамках подпрограммы «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)» государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

1. Главным распорядителем средств окружного бюджета по перечислению субсидий является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту на цели, указанные в [пункте 4](#Par37) настоящих Правил.

3. В настоящих Правилах:

1) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, полученных из окружного бюджета в 2017 году, включает в себя следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек для отдыха;

установка урн для мусора;

3) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет субсидий, полученных из окружного бюджета в 2017 году, включает в себя следующие виды работ:

оборудование или ремонт детских игровых площадок (элементов площадок);

оборудование или ремонт спортивных игровых площадок (элементов спортивного оборудования);

озеленение территорий (включая внесение земляного грунта, посадку растений в грунт, посадку растений в вазоны, цветочницы);

оборудование или ремонт автомобильных парковок;

оборудование велостоянок;

устройство дворовых проездов;

устройство или ремонт второстепенных пешеходных коммуникаций (дорожек, тротуаров);

устройство или ремонт площадок для установки контейнеров для мусора;

установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;

покраска фасадов многоквартирных жилых домов с учетом общего колористического решения района, квартала;

4) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

II. Цели, условия предоставления субсидий и критерии отбора

муниципальных образований для получения субсидий

4. Субсидии из окружного бюджета предоставляются в 2018 году в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из окружного бюджета и распределения их между муниципальными образованиями являются:

1) наличие у муниципального образования статуса административного центра Ненецкого автономного округа и (или) наличие в составе муниципального образования населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек,

2) наличие у муниципального образования многоквартирных домов, включенных в региональную [программу](consultantplus://offline/ref=1F9EEE212FFF73DA02A603F9A56A5C8DB7FAD6D9EB7C97074457843E7286252BF5E912E7833C6B0F4EBF57fErBQ) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 годы;

3) отнесение муниципального образования на 2018 год по уровню бюджетной обеспеченности к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов объема собственных доходов местных бюджетов.

6. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие принятой муниципальным образованием муниципальной программы на 2018-2020 годы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям, указанным в [пункте 4](#Par37) настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования на 2018 год бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы на 2018-2020 годы на исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидии, в объеме не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования из окружного бюджета в размере 97 процентов;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и Администрацией муниципального образования в соответствии с [пунктом 8](#Par80) настоящих Правил (далее - соглашение).

7. Муниципальные образования - получатели субсидии принимают на себя следующие обязательства:

1) завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 год;

2) не позднее 1 декабря 2017 года обеспечить проведение общественных обсуждений (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы на 2018-2020 годы;

3) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается;

4) не позднее 31 декабря 2018 года утвердить муниципальную программу благоустройства на 2018-2020 годы, содержащую, в том числе информацию:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Ненецкого автономного округа;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Ненецкого автономного округа;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собсвенниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

5) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

6) обеспечить сроки и порядок представления отчетности, а также оперативной информации о ходе реализации муниципальной программы;

7) подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

8) обеспечить исполнение регионального комплекса мер, направленных на информирование граждан о реализации в Ненецком автономном округе приоритетных проектов по направлению стратегического развития "ЖКХ и городская среда", утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.02.2017 N 12-р;

9) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

10) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

11) не позднее 15 ноября 2018 года представить в Департамент не менее одного реализованного в 2017 году проекта по благоустройству общественной территории в целях направления в Минстрой России на конкурс;

12) не позднее 31 декабря 2018 года завершить реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год;

13) обеспечить реализацию пяти альтернативных мероприятий в 2018 году:

- событийное наполнение благоустраиваемых пространств;

- создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (создание в муниципалитетах общественных комиссий);

- создание инфраструктуры спорта и отдыха;

- создание пешеходной инфраструктуры;

- благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета;

14) обеспечить размещение утвержденных муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИС ЖКХ и отчетов о реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" для обеспечения мониторинга и общественного контроля;

8. Субсидия муниципальному образованию предоставляется на основании соглашения, которое предусматривает условия и обязательства, указанные в [пунктах 6](#Par42) и [7](#Par46) настоящих Правил, а также:

1) целевое назначение субсидии;

2) размер предоставляемой субсидии из окружного бюджета с выделением объема средств, софинансируемых за счет средств федерального бюджета;

3) значение доли софинансирования из окружного бюджета и обязанность муниципального образования по соблюдению фактической доли расходов бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидии из окружного бюджета;

4) предоставление муниципальным образованием заявки на перечисление средств, содержащей копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, оказание услуг, с указанием необходимого объема средств (в пределах предусмотренного муниципальному образованию размера субсидии) и реквизитов для перечисления средств, а также выписки из решения о бюджете муниципального образования или выписки из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования об объеме средств не меньшем, чем объем, необходимый для софинансирования из окружного бюджета, установленный в [подпункте 2 пункта 6](#Par44) настоящих Правил;

5) обязательство муниципального образования о трудовом и (или) финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству;

6) обязательство муниципального образования о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в порядке и сроках, предусмотренных соглашением;

7) рекомендация главе муниципального образования – получателя субсидии обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

8) значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных в соответствии с [пунктом 21](#Par134) настоящих Правил;

9) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением;

10) согласие муниципального образования на проверку Департаментом и органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа целевого использования субсидии из окружного бюджета.

III. Методика распределения субсидий, порядок предоставления

и расходования субсидий

9. Размер субсидии i-му муниципальному образованию Ненецкого автономного округа (Сi) расcчитывается по формуле:

 где:

i - показатель, учитывающий муниципальные образования Ненецкого автономного округа, имеющие статус городского поселения, городского округа и статуса административного центра Ненецкого автономного округа, административного центра городского поселения;

Собщ - объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий;

Bi - численность постоянного населения, проживающего на территории i-го муниципального образования на основании официальной статистической информации по состоянию на 1 января 2016 года;

Ккр - коэффициент, равный значению 1, присваиваемый муниципальному образованию участнику программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2043 годы;

Кмкд - коэффициент, равный значению 1, присваиваемый муниципальному образованию, отнесенному к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов объема собственных доходов местных бюджетов.

10. Распределение субсидий на 2018 год устанавливается законом об окружном бюджете на 2018 год. На 2019 -2020 годы объем средств предусматривается в законе об окружном бюджете общей строкой в виде резерва.

11. В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении в 2018 году органами местного самоуправления муниципальных программ на 20187 год, не обеспечивает предельный уровень софинансирования из окружного бюджета, установленный [подпунктом 2 пункта 6](#Par44) настоящих Правил, то субсидия из окружного бюджета предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

13. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2018 год, не влечет обязательств по увеличению размера субсидии из окружного бюджета.

14. Перечисление субсидий из окружного бюджета производится на основании заявки с учетом условий, установленных в [пункте 6](#Par42) настоящих Правил.

15. В случае, если муниципальное образование до 1 мая 2018 года не заключило соглашение, не позднее 15 июня 2018 года субсидия подлежит перераспределению между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии и предоставивших заявку на дополнительный объем средств.

16. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в соответствии с требованиями, установленными законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

17. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, установленных соглашением, подлежит взысканию в доход окружного бюджета в соответствии с законодательством.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2018 г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктом 21](#Par134) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в 2018 году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет в срок до 1 мая 2018 г. (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 2017 году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [пунктом 21](#Par134) к настоящим Правилам.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

19. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом.

20. Оценка эффективности использования субсидий из окружного бюджета осуществляется путем сравнения значений показателей результативности использования субсидий из окружного бюджета, установленных соглашением в соответствии с [пунктом 21](#Par134) настоящих Правил, и значений показателей, фактически достигнутых по итогам финансового года.

21. Показатели результативности использования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Плановое значение показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение общественных обсуждений (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы на 2018-2020 годы. | не позднее 1 декабря 2017 г. | 1 |
| 2. | Утверждение (корректировка действующих) органом местного самоуправления поселения, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | не позднее 31 декабря 2017 г. | 1 |
| 3. | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории | не позднее 1 марта 2018 г. | 1 |
| 4. | Предоставление в Департамент не менее одного реализованного в 2017 году проекта по благоустройству общественных территорий в целях проведения отбора лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству и направления в Минстрой России на конкурс | не позднее 15 ноября 2018 г. | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_