Постановление администрации НАО от 01.04.2014 N 109-п (ред. от 15.12.2025) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2052 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.03.2026

- АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2014 г. N 109-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,

НА 2014 - 2052 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации НАО от 14.10.2015 N 329-п, от 08.04.2016 N 110-п, от 05.05.2016 N 147-п, от 23.06.2017 N 212-п, от 23.03.2018 N 64-п, от 30.07.2018 N 182-п, от 21.09.2018 N 229-п, от 19.04.2019 N 112-п, от 03.06.2019 N 156-п, от 09.07.2019 N 196-п, от 25.10.2019 N 286-п, от 28.12.2019 N 346-п, от 14.02.2020 N 29-п, от 17.03.2020 N 52-п, от 14.05.2020 N 119-п, от 22.07.2020 N 199-п, от 13.10.2020 N 263-п, от 23.12.2020 N 328-п, от 02.03.2021 N 55-п, от 28.05.2021 N 144-п, от 15.07.2021 N 182-п, от 21.09.2021 N 233-п, от 11.01.2022 N 1-п, от 26.05.2022 N 147-п, от 21.07.2022 N 204-п, от 08.11.2022 N 306-п, от 06.12.2022 N 335-п, от 10.04.2023 N 112-п, от 30.05.2023 N 161-п, от 08.08.2023 N 235-п, от 01.12.2023 N 334-п, от 01.02.2024 N 11-п, от 26.04.2024 N 108-п, от 17.10.2024 N 237-п, от 18.11.2024 N 264-п, от 06.12.2024 N 279-п, от 23.12.2024 N 298-п, от 04.03.2025 N 39-п, от 23.05.2025 N 137-п, от 06.08.2025 N 210-п, от 15.12.2025 N 321-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 N 77-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014 - 2052 годы согласно Приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п)

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности губернатора

Ненецкого автономного округа

И.В.КОШИН

- Приложение

к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа

от 01.04.2014 N 109-п

"Об утверждении региональной

программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Ненецкого автономного округа,

на 2014 - 2052 годы"

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, НА 2014 - 2052 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации НАО от 30.05.2023 N 161-п, от 08.08.2023 N 235-п, от 01.12.2023 N 334-п, от 01.02.2024 N 11-п, от 26.04.2024 N 108-п, от 17.10.2024 N 237-п, от 18.11.2024 N 264-п, от 06.12.2024 N 279-п, от 23.12.2024 N 298-п, от 04.03.2025 N 39-п, от 23.05.2025 N 137-п, от 06.08.2025 N 210-п, от 15.12.2025 N 321-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Класс энергетической эффективности | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Утепление фасада при проведении работ по капитальному ремонту фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | Ремонт выгребных ям, являющихся общим имуществом многоквартирного дома |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Заполярный, д. 1 | - | IX |  | III |  |  |  |  |  |  | III | III | III, IX | III |  |  | III |
| 2 | пер. Заполярный, д. 2 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | IV | IV | II, VIII | II, IX | II |  | II |
| 3 | пер. Заполярный, д. 3 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | IV | IV | II, VIII | II, IX | II |  | II |
| 4 | пер. М.Баева, д. 1 | - | I, IX | VII | I, IX |  |  |  |  |  |  | I | I | I, VIII | VIII | I | II |  |
| 5 | пер. М.Баева, д. 13 | C | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пер. Северный, д. 4 | - | IX |  | I, IX |  |  |  |  |  |  | X | X | VIII | IX | I |  | VIII |
| 7 | пер. Северный, д. 9 | - | III, IX |  | III, IX |  |  |  |  |  |  | IV | IV | III, VIII | III, VIII | III |  | III |
| 8 | проезд Им. капитана Матросова, д. 2 | D | VIII | VII | VII | VII | VII |  | VII |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | проезд Им. капитана Матросова, д. 3 | B | IX | VIII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | проезд Им. капитана Матросова, д. 6 | C | VIII | VII | VII | VII | VII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | проезд Им. капитана Матросова, д. 8 | D | VIII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | проезд Торговый, д. 21, корп. 1 | С | IX |  | IX |  |  |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 13 | проезд Торговый, д. 21, корп. 2 | С | IX |  | IX |  |  |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 14 | проезд Торговый, д. 21, корп. 3 | С | IX |  | IX |  |  |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Авиаторов, д. 5 | - | V | V, X | V | V, VIII | V, VIII | V |  | VII |  | VII | VII | V, Х | V | VII |  |  |
| (п. 15 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Авиаторов, д. 22 | - | VII | VII | VII |  | VII |  | IX |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Авиаторов, д. 24, корп. 1 | C | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Авиаторов, д. 24, корп. 2 | C | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VII | X | X |  |  | X |  |  |
| 19 | ул. Авиаторов, д. 26 | C | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VII | X | X |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Заводская, д. 21 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | III | III | II, VIII | II, IX | II |  | II |
| 21 | ул. Заводская, д. 24 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | IV | IV | II, VIII | II, IX | II |  | II |
| 22 | ул. Заводская, д. 4 | - | V | VII | V |  |  |  |  | III |  | VI | VI | VIII | IX | VI | VII |  |
| (п. 22 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Заводская, д. 11 | - | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Заводская, д. 16 | - | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Зеленая, д. 23 | - | V | VII | V |  | VIII | IX |  |  |  |  |  | V, Х | V | VII |  |  |
| 26 | ул. имени 60-летия Октября, д. 1 | - | IX | VII | VI | VI | VI | VII |  |  | VI | X | X | X |  |  |  |  |
| 27 | ул. имени 60-летия Октября, д. 10 | - | IX | VII | VI |  | VII |  |  |  |  | X | X | IX |  |  |  |  |
| 28 | ул. имени 60-летия Октября, д. 12 | - | IX | VII | VI |  | VIII | VIII |  |  | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. имени 60-летия Октября, д. 12, корп. А | - | IX | VII | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. имени 60-летия Октября, д. 14 | - | IX | VII | VI |  | VII | IX |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. имени 60-летия Октября, д. 16 | - | VI | VII | VI |  | VII | IX |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. имени 60-летия Октября, д. 2 | - | VI | VII | VI |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 33 | ул. имени 60-летия Октября, д. 4 | - | V | VII | V |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 34 | ул. имени 60-летия Октября, д. 6 | - | VI | II | VI | VI |  |  |  |  |  | X | X | IX |  |  |  |  |
| 35 | ул. имени 60-летия Октября, д. 8 | - | VI | VII | VI |  |  |  |  |  |  | VI | VI | IX |  |  |  |  |
| 36 | ул. имени 60-летия СССР, д. 1 | - | IV | VI, X | IV |  | VI |  |  |  | VI | IV | IV | X |  |  |  |  |
| _37 | ул. имени 60-летия СССР, д. 2 | E | VI | VII | VI |  | VI | VII |  |  | VI | VII | VII | X |  |  |  |  |
| 38 | ул. имени 60-летия СССР, д. 3 | D | III | VII | V |  | VI |  |  | III | VI | V | V | X |  | III |  |  |
| (п. 38 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. имени 60-летия СССР, д. 3, корп. А | E | VIII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. имени 60-летия СССР, д. 4 | D | V | VII | V | V | VIII | VII |  |  |  | V | V | X |  |  |  |  |
| (п. 40 в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. имени 60-летия СССР, д. 5 | - | VI | VII | VI |  | VIII |  |  |  | VI | VI | VI | IX |  |  |  |  |
| 42 | ул. имени 60-летия СССР, д. 8 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI | VIII |  |  | VI | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. имени 60-летия СССР, д. 9 | C | IV | VIII | IV |  | VIII | VIII |  | IV | VI | IV | IV |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. имени А.П.Пырерко, д. 7 | - | VII | VII | VII |  | VII |  | IX |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. имени А.Ф.Титова, д. 3 | - | VI | VII | VI |  | VIII |  |  |  | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. имени А.Ф.Титова, д. 4 | - | IX | VII |  |  | VII | IX |  |  | VI | IX | II |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. имени А.Ф.Титова, д. 6 | - | VIII | VII | VII |  | VII |  |  | X |  | X | X | VII | VIII | X |  |  |
| 48 | ул. имени В.В.Сущинского, д. 4 | C | VII | VII | VII |  | VII |  | IX |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | ул. имени В.В.Сущинского, д. 8 | А | X |  | X |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 48.1 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. имени В.В.Сущинского, д. 10 | А+ | X | X | X |  | X |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 49 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | ул. имени В.И.Ленина, д. 3 | А | XI |  | XI |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 49.1 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. имени В.И.Ленина, д. 16 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI |  |  | VI | VI | X | X | X |  |  |  |  |
| 51 | ул. имени В.И.Ленина, д. 18 | - | VI | VI, X | VI | VI |  |  |  |  | VI | X | X | IX |  |  |  |  |
| 52 | ул. имени В.И.Ленина, д. 19 | - | VIII | VII | VII |  | VII |  | VII |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. имени В.И.Ленина, д. 20 | - | III, IX | VI, X | VII | VI | VI | X |  | III |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. имени В.И.Ленина, д. 21, корп. А | - | VIII | VII | VII |  | VII |  | VII |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. имени В.И.Ленина, д. 23, корп. А | D | VII | VI, X | VII |  | VII |  | VI | V | VII | X | X |  |  |  |  |  |
| (п. 55 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27 | E | IV | IV | IV | IV | IV | X |  | IV | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27, корп. А | B | IV | VII | IV |  | VIII |  |  | IV | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27, корп. Б | D | VII | VIII | VII |  | VIII | X |  | X | VII | X | X |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. имени В.И.Ленина, д. 28 | - | I, IX | II, VIII | I, IX | II, VIII | II, VIII | I |  |  |  |  |  | II, VIII | II, IX | II |  |  |
| 60 | ул. имени В.И.Ленина, д. 29 | C | VIII | IV | VII | IV | IV |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. имени В.И.Ленина, д. 29, корп. Б | D | VIII | VI, X | VII |  | VII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. имени В.И.Ленина, д. 31, корп. А | - | IV | VII | IV |  | VIII | IX |  | III | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. имени В.И.Ленина, д. 33 | - | IV | IV | IV | IV | IV | VI |  | IV |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. имени В.И.Ленина, д. 33, корп. Б | - | VIII | VI | VII | VI | VII |  | VI | X | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. имени В.И.Ленина, д. 35 | D | IX | VII | IV |  | VIII | IX |  | III | VI | X | X |  |  | IV |  |  |
| 66 | ул. имени В.И.Ленина, д. 35, корп. Б | - | VIII | VI | VII | VI | VII |  | VI | X | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. имени В.И.Ленина, д. 37 | D | IV | IV | IV | IV | IV | IX |  | III | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. им. В.И.Ленина, д. 38 | С | VIII | V | VII | V | V |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 68 в ред. постановления администрации НАО от 15.12.2025 N 321-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. имени В.И.Ленина, д. 39 | - | VII | VI, X | VII | III | III | X |  | IX | VII | X | X |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. имени В.И.Ленина, д. 41 | - | IX | VIII | VI |  | VIII |  |  | VI, IX | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. имени В.И.Ленина, д. 41, корп. А | - | IX | VIII | VI |  | VIII |  |  | VI, IX | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. имени В.И.Ленина, д. 41, корп. Б | D | VI | III, IX | VI | III, IX | III, IX | III |  | III | VI | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. имени В.И.Ленина, д. 46 | D | IV | IV | IV | IV | IV | IV |  | VIII | IV | X | X |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. имени В.И.Ленина, д. 48 | - | VI | VIII | VI | VI | VI | VIII |  |  | VI | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. имени В.И.Ленина, д. 5 | - | VI | VII | VI |  | VIII | IX |  | VI, IX | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. имени В.И.Ленина, д. 52, корп. Б | - | I, IX | I, VIII | I, IX |  |  |  |  | I |  | I | I | I, VIII | I, IX | I | II |  |
| 77 | ул. имени В.И.Ленина, д. 54 | - | I, IX |  | I, IX |  |  |  |  |  |  | I | I | VIII | I, IX | I |  | II |
| 78 | ул. имени В.И.Ленина, д. 54, корп. А | - | II, IX | II, VIII | II, IX |  |  |  |  |  |  | II | II | II, VIII | II, IX | II | II |  |
| 79 | ул. имени И.К.Швецова, д. 1 | C | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  | X |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. имени И.К.Швецова, д. 3 | C | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  | IX |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 10 | C | IX | VIII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 12 | - | IX | VII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 14 | - | IX | VII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 22 | B | VI | VIII | VI |  | VIII |  |  | VIII | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 33 | - | VI | VII | VI |  | VIII | IX |  | VI, IX | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. имени И.П.Выучейского, д. 36 | D | VIII | VII | VII |  | VII |  | VII |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 4 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | II | II | VII | VIII | II |  | VII |
| 88 | ул. имени С.Н.Явтысого, д. 3, корп. Б | - | VIII | VII | VII |  |  |  |  | X |  | X | X | VII | IX | X |  |  |
| 89 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 | C | IX | IV | IX | IV | IV |  | VII |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 9 | C | IX | VIII | IX |  | VIII |  |  | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 11 | C | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  | X |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Комсомольская, д. 2 | - | II, IX |  | II, IX |  |  |  |  |  |  | III | III | VII | II, IX | II |  | II |
| 93 | ул. Меньшикова, д. 10, корп. А | D | VIII | V | VII | V | V |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 93 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Меньшикова, д. 11 | - | II | II | II | II | II | II |  | II | VI | III | III |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Меньшикова, д. 12 | E | III | VI, X | III | VI | VI | VIII |  | III | VI | III | III |  |  | III |  |  |
| 96 | ул. Меньшикова, д. 12, корп. А | E | II | X | II | IV | IV | IV |  | II | VI | VIII | VIII |  |  | II |  |  |
| (в ред. постановления администрации НАО от 08.08.2023 N 235-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Меньшикова, д. 13 | E | III | VI, X | III |  | VIII |  |  | III | VI | III | III | X |  |  |  |  |
| 98 | ул. Меньшикова, д. 15 | D | III | III | III |  | VIII | VIII |  | II | VI | III | III |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Меньшикова, д. 16 | D | VI | VII | VI |  | VIII | VII |  |  | VI | VII | VII | X |  |  |  |  |
| 100 | ул. Меньшикова, д. 18 | E | VI | VII | VI | VI | VIII | VII |  |  | VI | VII | VII | X |  |  |  |  |
| 101 | ул. Меньшикова, д. 2 | - | V |  | III, IX |  |  |  |  | IX |  | III | III | VII | VIII | IX |  |  |
| 102 | ул. Меньшикова, д. 20 | D | III | III, IX | III | III, IX | III, IX | IX |  | III | VI | V | V |  |  |  |  |  |
| (п. 102 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Меньшикова, д. 4, корп. А | - | IX |  | III, IX |  |  | VI |  |  |  |  |  | VIII | III, IX | III |  |  |
| 104 | ул. Ненецкая, д. 2 | - | VI | VII |  |  | VII | IX |  |  | VI | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Ненецкая, д. 20 | - | VIII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Ненецкая, д. 3 | - | IX | VII | IX |  | VIII |  | IX | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Ненецкая, д. 4 | D | VI | VI, X | VI | VI | VI | IX |  | VII, Х | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Октябрьская, д. 11, корп. А | - | II, IX |  | II, IX |  | VIII | II |  |  |  | II | II | II, VIII | II, IX | II |  |  |
| 109 | ул. Октябрьская, д. 15 | - | I, IX | VII | I, IX | I, VIII |  |  |  |  |  |  |  | VII | I, IX | I | II |  |
| 110 | ул. Октябрьская, д. 21 | В | X | X | X |  | X |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 110 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Оленная, д. 10 | - | VIII | VII | VII | VI | VII |  | VI | X | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 112 | ул. Оленная, д. 8 | - | VIII | VII | VII |  | VII |  | VII |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Первомайская, д. 14 | - | VII | VII | VII |  | VII |  | VIII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Первомайская, д. 15 | - | V | V, X | V | V, VIII | V, VIII | VII |  |  |  |  |  | X | V | V |  |  |
| 115 | ул. Первомайская, д. 16 | B | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  | IX |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ул. Первомайская, д. 17 | - | III, IX | VI | III, IX | VI | VI | VII |  |  |  | III | III |  | X | III |  |  |
| 117 | ул. Первомайская, д. 17, корп. А | - | II, IX | VII | II, IX |  | VI | VII |  | II |  |  |  |  | VIII | II |  |  |
| 118 | ул. Первомайская, д. 17, корп. Б | - | IV, X | IV, VIII | IV, X | IV, IX | IV, IX | VII |  | II |  | IV | IV | X | IV, X | IV |  |  |
| (п. 118 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ул. Первомайская, д. 18 | А+ | IX | IX | IX |  | IX |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 119 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Первомайская, д. 19, корп. А | - | IV, X | VII | IV, X | VII | VII | VII |  | IV |  |  |  |  | VIII | IV |  |  |
| (п. 120 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Первомайская, д. 19, корп. Б | - | V | V, X | V | V, VIII | V, VIII | VIII |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 122 | ул. Первомайская, д. 21, корп. Б | С+ | IX | IX | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ул. Первомайская, д. 3 | - | I, IX | VII | I, IX |  |  | VI |  | I |  | I | I | I, VIII | I, IX | I |  |  |
| 124 | ул. Первомайская, д. 32 | D | IX | VII | IX |  | VIII |  | VIII |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 125 | ул. Первомайская, д. 34 | B+ | IX | VIII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 126 | ул. Пионерская, д. 23 | - | IX | I, VIII | I, IX | I, VIII | I, VIII |  |  | IV |  |  |  | VII | VIII |  | II |  |
| 127 | ул. Пионерская, д. 24, корп. А | - | III |  | III | III |  | VIII |  |  |  | III | III | VIII | V | VI |  |  |
| 128 | ул. Пионерская, д. 25 | - | III, IX | VII | III, IX |  | VII | VIII |  |  |  | III | III | III, IX | III | III |  |  |
| 129 | ул. Пионерская, д. 26 | - | IV, X |  | IV, X |  |  |  |  | VI |  |  |  | VII | IX | VI | VII |  |
| 130 | ул. Пионерская, д. 26, корп. А | - | V |  | V | VII |  | V |  | IX |  | X | X | VIII | V | V |  |  |
| (п. 130 в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ул. Пионерская, д. 28 | - | VII |  | VII |  |  |  |  | IX |  | IX | IX | VI | VII | IX |  |  |
| 132 | ул. Пионерская, д. 28, корп. А | - | III |  | III | V |  | V |  | III |  | V | V | V, X | V | III |  |  |
| (п. 132 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. Пионерская, д. 29 | A++ | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ул. Пионерская, д. 3 | А+ | IX | IX | IX |  | IX |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 134 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ул. Пионерская, д. 30 | C | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ул. Полярная, д. 13 | С | X | X | X |  | X |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 136 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ул. Полярная, д. 15 | А | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  | X |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ул. Полярная, д. 39 | - | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ул. Победы, д. 8, корп. А | - | IX |  | IX |  |  |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 140 | ул. Профессора Г.А.Чернова, д. 7 | - | VIII | VII | VII | VI | VII |  | VI | X | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 141 | ул. Рабочая, д. 10 | - | V | V, X | V |  | VIII | V |  |  |  | V | V | X |  |  |  |  |
| (п. 141 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ул. Рабочая, д. 17, корп. Б | - | VIII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 143 | ул. Рабочая, д. 29 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI | VIII |  | VI |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 144 | ул. Рабочая, д. 31 | - | V | V | VI | V | V | V |  | V |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| (п. 144 в ред. постановления администрации НАО от 18.11.2024 N 264-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ул. Рабочая, д. 33 | - | IV | IV, X | IV | IV | IV | IV |  | IV |  | VIII | VIII |  |  | IV |  |  |
| 146 | ул. Рабочая, д. 37 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI | VIII |  | VII |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 147 | ул. Рабочая, д. 39 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI |  |  | VII |  | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 148 | ул. Рабочая, д. 41 | - | VI | VI, X | VI | VI | VI | IX |  | VII |  | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 149 | ул. Рабочая, д. 43 | - | VI | VII | VI |  | VIII |  |  | VIII |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 150 | ул. Рабочая, д. 8 | - | IX | VII | V |  | VIII | VII |  |  |  | V | V | X |  |  |  |  |
| (п. 150 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ул. Рыбников, д. 3, корп. Б | C | IX | VIII | IX |  | VIII |  | VIII | X | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 152 | ул. Рыбников, д. 3, корп. А | D | VIII |  | VII |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ул. Рыбников, д. 6, корп. А | D | IX | VII | IX |  | VIII |  | VII |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 154 | ул. Рыбников, д. 6, корп. Б | D | IX | VII | IX |  | VIII |  | VIII |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 155 | ул. Рыбников, д. 8, корп. Б | - | VI | VI, X | VI | VI | VI | X |  | VIII | VI | X | X |  |  |  |  |  |
| 156 | ул. Рыбников, д. 9 | В | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ул. Строительная, д. 10 | - | III, IX |  | III, IX | III, VIII |  | IV |  | III |  | IV | IV | III, VIII | III, IX | III |  |  |
| 158 | ул. Строительная, д. 11 | - | IV |  | IV | IV |  |  |  | IV |  | IV | IV | VII | V | IV |  |  |
| 159 | ул. Строительная, д. 9, корп. Б | - | VII | VII | VII |  | VIII | X |  |  | VII | X | X |  |  |  |  |  |
| 160 | ул. Хатанзейского, д. 13 | - | IX | VII | IX |  | VIII |  | VIII |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Южная, д. 16 | - | IV, X | VII | IV, X | VII | VII |  |  |  |  |  |  | VII | V | IV | V |  |
| (п. 161 в ред. постановления администрации НАО от 23.12.2024 N 298-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ул. Южная, д. 33 | - | VII | VI, X | VII | VI | VI | X |  | IX |  | IX | IX | VI | IX | IX |  |  |
| 163 | ул. Южная, д. 35 | - | IV | V, X | IV | V, VIII | V, VIII | IV |  |  |  | IV | IV | V, X | XIII | IV |  |  |
| (п. 163 в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. Исключена. - Постановление администрации НАО от 06.12.2024 N 279-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Южная, д. 41, корп. Б | - | III | VII | III |  | VIII | III |  |  |  | III | III | VI | IX | III |  |  |
| 166 | ул. Южная, д. 47 | - | III, IX |  | III, IX | VI |  | IX |  | III |  | III | III | VIII | IX | III |  |  |
| - МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Исключен. - Постановление администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Ленинградский, д. 4 | - | VII | VI, X | VII | VI | VI | X |  | IX |  | IX | IX | VI | VII | IX |  |  |
| 3 | пер. Строительный, д. 2 | E | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 4 | пер. Строительный, д. 4 | A | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ардалина, д. 2 | E | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Ардалина, д. 5 | E | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Ардалина, д. 9 | E | VIII | VII | VII |  | VII | II |  | II | VIII | II |  |  |  | II |  |  |
| 8 | ул. Геологов, д. 1 | - | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Геологов, д. 2 | E | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Геологов, д. 6 | E | IX | VII | IX |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Губкина, д. 1 | - | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Губкина, д. 17 | - | VI | VI, X | VI | VI |  | VII |  | VI |  | VII | VII | X |  |  |  |  |
| 13 | ул. Губкина, д. 19 | - | V | V | VII | V |  |  |  | VI |  | VII | VII | X |  |  | V |  |
| (п. 13 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Исключен. - Постановление администрации НАО от 01.02.2024 N 11-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Губкина, д. 2 | E | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Губкина, д. 20 | - | VII |  | IV |  |  |  |  |  |  | IV | IV | IV, X | IV | V | IV |  |
| (п. 16 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Исключен. - Постановление администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Губкина, д. 21 | E | V | V | VII | V |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | V |  |
| (п. 18 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Губкина, д. 22 | - | IV |  | IV |  |  |  |  |  |  | V | V | V, Х | V | V | V |  |
| 20. Исключен. - Постановление администрации НАО от 23.05.2025 N 137-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Губкина, д. 23 | В | IX | IX | IX |  | IX |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Губкина, д. 25 | В | IX | IX | IX |  | IX |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Губкина, д. 30 | E | III, IX | III, IX | III | III, IX |  | VIII |  | III | VI | III | III |  |  | III |  |  |
| 24 | ул. Губкина, д. 4 | E | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Дружбы, д. 18 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 25 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Дружбы, д. 20 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 26 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Дружбы, д. 22 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 27 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Дружбы, д. 24 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 28 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Дружбы, д. 27 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 29 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Международная, д. 15 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 30 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Международная, д. 17 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 31 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Международная, д. 19 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 32 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Международная, д. 21 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 33 в ред. постановления администрации НАО от 01.12.2023 N 334-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Международная, д. 26 | E | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| (п. 34 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Молодежная, д. 4, корп. А | - | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Монтажников, д. 12 | E | VIII | IV | VII | IV | IV |  |  |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Монтажников, д. 17, корп. Г | E | V | VII | V |  |  | VII |  | V |  | V | V | VII | VIII | V |  |  |
| 38 | ул. Монтажников, д. 2 | E | VI | VI, X | VI | VI |  |  |  |  |  | VI | VI | X |  |  | VI |  |
| 39 | ул. Монтажников, д. 2, корп. А | E | VI | VI, X | VI | VI |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | VI |  |
| 40 | ул. Монтажников, д. 2, корп. Б | E | VI | VI, X | VI | VI |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | VI |  |
| 41 | ул. Монтажников, д. 4 | E | V | V | VII | V |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | V |  |
| (п. 41 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Монтажников, д. 4, корп. Б | E | IV | IV | IV | IV |  |  |  |  |  | IV | IV | X |  |  | IV |  |
| 43 | ул. Монтажников, д. 4, корп. В | - | V | V, IX | V | V, X |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  | V |  |
| (п. 43 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Исключен. - Постановление администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Монтажников, д. 6, корп. А | E | V | VII | V |  |  |  |  |  |  | V | V | V, X |  | V | V |  |
| (п. 45 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Монтажников, д. 6, корп. Б | E | V | V | VII | V |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | V |  |
| (п. 46 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Монтажников, д. 6, корп. В | - | IV | IV | IV | IV |  |  |  |  |  | VII | VII | X |  |  | IV |  |
| 48 | ул. Нефтяников, д. 28 | E | III, IX | VII | III, IX |  | VIII | III |  |  |  | III | III |  | III | III |  |  |
| 49 | ул. Нефтяников, д. 30 | - | VI | VI, X | VI | VI |  | VIII |  |  |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Нефтяников, д. 32 | - | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Озерная, д. 3 | А+ | IX | IX | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Озерная, д. 5 | - | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Озерная, д. 20 | E | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Поморская, д. 1 | А | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Поморская, д. 10 | E | V | V | VI |  |  | VII |  | VI |  | VII | VII | X |  |  |  |  |
| (п. 55 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Поморская, д. 10, корп. A | - | V | V | V |  |  | VII |  | VI |  | V | V | X |  |  |  |  |
| (п. 56 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Поморская, д. 12 | - | V | V | VII | V |  |  |  | VII |  | VII | VII | X |  |  | V |  |
| (п. 57 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Поморская, д. 14 | E | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Поморская, д. 16 | E | VII | VII | VII |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Поморская, д. 2, корп. А | - | VI | VI, X | VI | VI |  | VIII |  | VI |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Поморская, д. 3 | E | V | V | V |  |  | IX |  | VII |  | V | V |  |  |  |  |  |
| (п. 61 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Поморская, д. 3, корп. А | D | VI | VI, X | VI |  |  |  |  | VI |  | VI | VI | VI | VI | VI | VI |  |
| 63 | ул. Поморская, д. 4 | E | VI | VI, X | VI | VI | VI | VIII |  |  | VI | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Поморская, д. 5 |  | V | V | V |  |  | IX |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |
| (п. 64 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Поморская, д. 6 | - | VI | VI, X | VI |  |  | VIII |  | II |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Поморская, д. 7 | D | VI | VI, X | VI | VI |  | IX |  | IV | VI | IX | IX |  |  | IV |  |  |
| 67 | ул. Поморская, д. 8 | E | VI | VI, X | VI | VI | VI | VIII |  |  |  | VIII | VIII |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Россихина, д. 6 | В | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. Исключен. - Постановление администрации НАО от 18.11.2024 N 264-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Россихина, д. 10А | - | VII | XIII | VII | XIII | XIII |  |  | IV | VII | X | X |  |  | IV |  |  |
| (п. 70 в ред. постановления администрации НАО от 15.12.2025 N 321-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Россихина, д. 11 | D | VI | VI | VI |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Россихина, д. 12 | E | VII | XIII | VII | IV |  | X |  | III | VII | IX | IX |  |  | III |  |  |
| (п. 72 в ред. постановления администрации НАО от 15.12.2025 N 321-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Россихина, д. 13 | Е | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Россихина, д. 14 | B | IX | VII | IX |  | VIII |  |  |  | IX | X | X |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Россихина, д. 2 | D | IV | IV | VII | IV |  | X |  | III |  | X | X |  |  | III |  |  |
| 75.1 | ул. Россихина, д. 3 | В+ | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 75.1 введен постановлением администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Россихина, д. 5 | Е | VII | VIII | VII | VI |  | X |  | IX |  | IX | IX | VI | VII | IX |  |  |
| 77 | ул. Россихина, д. 8 | D | VIII | VII | VII |  | VII |  |  |  | VIII | X | X |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Россихина, д. 9 | - | III, IX | VIII | III, IX |  |  | IX |  | III |  | III | III | XIII | XIII | III |  |  |
| (п. 78 в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Северная, д. 5 |  | VII | V | V | VI |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |
| (п. 79 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Строителей, д. 1 | - | IV | IV | IV | IV |  | IV |  |  |  | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 81. Исключен. - Постановление администрации НАО от 04.03.2025 N 39-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Строителей, д. 3 | E | IV | IV | IV | IV |  | IX |  |  | VI | VII | VII |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Строителей, д. 3, корп. А | E | VII | VI, X | VII | VI |  | X |  | IV | VII | X | X |  |  | IV |  |  |
| 84 | ул. Строителей, д. 4 | E | IV | VII | IV | X | VII | IV |  | VII |  | IX | IX |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. Строителей, д. 4, корп. А | E | III | III, IX | V | III, IX | III, IX | X |  | VIII |  | V | V |  |  |  |  |  |
| (п. 85 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Тиманская, д. 34 | E | V | IX | V | IX |  | V |  |  |  | V | V | V, Х | V | VII |  |  |
| (п. 86 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Угольная, д. 11 | E | VI | VI, X | VI | VI |  | VIII |  | III | VI | VI | VI |  |  | III |  |  |
| 88 | ул. Юбилейная, д. 97 | E | IV | IV | IV | IV |  | X |  | IV | IV | X | X |  |  | IV |  |  |
| - Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО с. Великовисочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. 87, корп. А | - | VIII | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |
| - Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО с. Ома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Механизаторов, д. 14 | - | VII | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII | X |  |  |
| 2 | ул. Почтовая, д. 28 | - | VIII | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |
| 3 | ул. Школьная, д. 20 | - | IX | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII | IX | X | VIII |  |
| - Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО с. Нижняя Пеша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина, д. 14 | - | VIII | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |
| 2 | ул. Советская, д. 31 | - | I, IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII | I, IX | I |  | III |
| - Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО с. Оксино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. -, д. 50 | - | VIII | VI, X |  |  |  |  |  |  |  | II | II | VIII | II | II | V |  |
| - Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО д. Макарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Набережная, д. 11 | - | II, IX | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII | VIII | X | VII |  |
| - Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО с. Тельвиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Полярная, д. 1 | - | VIII | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII | X | VII |  |
| 2 | ул. Полярная, д. 3, корп. Б | - | IX | VII | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX | X | VII |  |
| 3 | ул. Полярная, д. 5, корп. А | А | VIII | VIII | VIII |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |
| 4 | ул. Пустозерская, д. 30, корп. А | А | IX |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Пустозерская, д. 30, корп. Б | - | VIII | VIII | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО п. Харута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Победы, д. 1 | - | VI | VI, X |  |  |  |  |  | VI |  | VI | VI |  | VI | VI | VI |  |
| 2 | ул. Победы, д. 2 | - | VI | VI, X |  |  |  |  |  | VI |  | VI | VI |  | VI | VI | VI |  |
| 3 | ул. Победы, д. 3 | - | VI | VI, X |  |  |  |  |  | VII |  | VII | VII |  | VI | VII | VI |  |
| 4 | ул. Победы, д. 5, корп. А | - | IX | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |
| 5 | ул. Победы, д. 5, корп. Б | - | VII | VII |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | VII | X |  |  |
| (п. 5 в ред. постановления администрации НАО от 26.04.2024 N 108-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Победы, д. 10 | - | V | VI, X |  |  |  |  |  | V |  | V | V | X | V | V |  | V |
| (п. 6 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Победы, д. 16 | - | V | VI, X |  |  |  |  |  | VIII |  | V | V | V | V | VI |  | V |
| (п. 7 в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2025 N 210-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> I - 2014 - 2016 годы, II - 2017 - 2019 годы, III - 2020 - 2022 годы, IV - 2023 - 2025 годы, V - 2026 - 2028 годы, VI - 2029 - 2031 годы, VII - 2032 - 2034 годы, VIII - 2035 - 2037 годы, IX - 2038 - 2040 годы, X - 2041 - 2043 годы, XI - 2044 - 2046 годы, XII - 2047 - 2049 годы, XIII - 2050 - 2052 годы.

(в ред. постановления администрации НАО от 17.10.2024 N 237-п)