Постановление администрации НАО от 13.07.2022 N 192-п (ред. от 31.05.2024) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2023 - 2025 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.03.2026

- АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2022 г. N 192-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации НАО от 23.03.2023 N 83-п, от 07.06.2023 N 168-п, от 17.08.2023 N 242-п, от 26.12.2023 N 372-п, от 15.01.2024 N 2-п, от 05.03.2024 N 42-п, от 31.05.2024 N 136-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 N 77-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа", постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.08.2014 N 324-п "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2023 - 2025 годы, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора

Ненецкого автономного округа

А.А.БЛОЩИНСКИЙ

- Приложение

к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа

от 13.07.2022 N 192-п

"Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Ненецкого автономного округа,

на 2023 - 2025 годы"

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,

НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации НАО от 17.08.2023 N 242-п, от 26.12.2023 N 372-п, от 15.01.2024 N 2-п, от 05.03.2024 N 42-п, от 31.05.2024 N 136-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД ввода в эксплуатацию | Плановая дата завершения работ последнего капитального ремонта конструктивного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта конструктивного элемента |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Ненецкому автономному округу | х | х | х | х | х | 85 570,6 <*> | 75 522,1 <*> | 67 418,5 <*> | 3 182 <*> | 664 979 012,19 | х | 444 403 861,19 | х | 220 575 151,00 | х | х | х |
|  | Всего по Ненецкому автономному округу в 2023 году | х | х | х | х | х | 22 546,6 <*> | 18 924,3 <*> | 16 696,0 <*> | 832 <*> | 162 206 718,73 | х | 117 455 451,85 | х | 44 751 266,88 | х | х | х |
|  | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | х | х | х | х | х | 21 228,0 <*> | 17 755,8 <*> | 15 733,8 <*> | 766 <*> | 142 404 594,82 | х | 100 893 088,61 | х | 41 511 506,21 | х | х | х |
| 1 | пер. Заполярный, д. 2 | 1960 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 540,1 | 487,2 | 419,8 | 16 | 4 211 128,35 | - | 4 211 128,35 | - | - | 8 643,53 | 13 618,62 | 2023 |
| 2 | пер. Заполярный, д. 3 | 1960 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 523,7 | 478,00 | 478,0 | 19 | 4 231 064,85 | - | 4 231 064,85 | - | - | 8 851,60 | 13 618,62 | 2023 |
| 3 | пер. Северный, д. 9 | 1969 | 2009 | деревянный | 2 | 3 | 583,0 | 514,2 | 463,1 | 26 | 5 613 662,67 | - | 3 922 540,48 | - | 1 691 122,19 | 10 917,27 | 13 618,62 | 2023 |
| 4 | ул. Заводская, д. 24 | 1956 | 2018 | деревянный | 2 | 2 | 528,5 | 481,80 | 427,3 | 28 | 5 086 389,09 | - | 5 086 389,09 | - | - | 8 851,60 | 13 618,62 | 2023 |
| 5 | ул. имени 60-летия СССР, д. 9 | 1988 | 2012 | панельный | 5 | 3 | 4 075,1 | 3309,2 | 3 097,6 | 133 | 44 914 561,84 | - | 34 741 920,53 | - | 10 172 641,31 | 13 572,63 | 20 872,40 | 2023 |
| 6 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27, корп. А | 1994 | 2010 | панельный | 5 | 3 | 3 753,5 | 3 155,80 | 2 980,4 | 159 | 9 361 874,16 | - | 2 176 218,36 | - | 7 185 655,80 | 2 966,55 | 6 361,34 | 2023 |
| 7 | ул. имени В.И.Ленина, д. 33 | 1991 | 2009 | панельный | 5 | 3 | 3 640,9 | 3 183,3 | 3 059,5 | 134 | 25 196 318,54 | - | 16 426 126,76 | - | 8 770 191,78 | 7 915,16 | 12 623,01 | 2023 |
| 8 | ул. имени В.И.Ленина, д. 46 | 1994 | 2010 | панельный | 3 | 4 | 2 191,5 | 2 044,5 | 1 611,4 | 56 | 11 864 633,12 | - | 7 762 303,24 | - | 4 102 329,88 | 5 803,20 | 12 680,12 | 2023 |
| 9 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 | 2009 | 2009 | кирпичный | 6 | 2 | 3 807,4 | 2 708,0 | 1 982,0 | 129 | 6 277 776,22 | - | 313 888,82 | - | 5 963 887,40 | 2 318,23 | 5 972,63 | 2023 |
| 10 | ул. Меньшикова, д. 12, корп. А | 1985 | 2019 | кирпичный | 2 | 2 | 739,2 | 653,0 | 584,8 | 30 | 1 101 766,94 | - | 1 101 766,94 | - | - | 1 687,24 | 3 564,59 | 2023 |
| 11 | ул. Первомайская, д. 17, корп. Б | 1983 | 2019 | деревянный | 2 | 3 | 845,1 | 740,8 | 629,9 | 36 | 10 778 560,74 | - | 10 147 422,19 | - | 631 138,55 | 29 632,85 | 30 486,16 | 2023 |
| 12 | ул. Южная, д. 35 | 1982 | 2009 | деревянный | 2 | 3 | 832,4 | 725,2 | 603,0 | 36 | 13 766 858,30 | - | 10 772 319,00 | - | 2 994 539,30 | 18 983,54 | 24 331,47 | 2024 |
|  | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | х | х | х | х | х | 1 014,6 | 900,4 | 857,5 | 53 | 17 698 127,11 | х | 15 438 233,10 | х | 2 259 894,01 | х | х | х |
| 13 | ул. Губкина, д. 20 | 1976 | 2012 | деревянный | 2 | 3 | 571,1 | 504,0 | 504,0 | 38 | 9 441 163,74 | - | 8 128 709,24 | - | 1 312 454,50 | 18 732,47 | 29 785,40 | 2023 |
| 14 | ул. Монтажников, д. 4, корп. Б | 1980 | 2010 | кирпичный | 2 | 1 | 443,5 | 396,4 | 353,5 | 15 | 8 256 963,37 | - | 7 309 523,86 | - | 947 439,51 | 20 829,87 | 38 392,65 | 2023 |
|  | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома | х | х | х | х | х | 304,0 | 268,1 | 104,7 | 13 | 2 103 996,80 | х | 1 124 130,14 | х | 979 866,66 | х | х | х |
| 15 | ул. Школьная, д. 20 | 1990 | 2013 | деревянный | 2 | 2 | 304,0 | 268,1 | 104,7 | 13 | 2 103 996,80 | - | 1 124 130,14 | - | 979 866,66 | 7 847,81 | 9 388,46 | 2023 |
|  | Всего по Ненецкому автономному округу в 2024 году | х | х | х | х | х | 22 153,6 | 19 533,8 | 17 966,6 | 864 | 247 365 616,22 | х | 191 462 427,31 | х | 55 903 188,91 | х | х | х |
|  | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | х | х | х | х | х | 15 015,5 | 13 219,3 | 12 122,3 | 598 | 174 083 926,17 | х | 132 419 673,40 | х | 41 664 252,77 | х | х | х |
| 1 | ул. имени 60-летия СССР, д. 1 | 1977 | 2010 | кирпичный | 3 | 2 | 1 241,1 | 1134,3 | 1019,3 | 59 | 18 300 128,82 | - | 14 750 184,22 | - | 3 549 944,60 | 16 133,41 | 22 522,42 | 2024 |
| 2 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27 | 1994 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 4 777,8 | 4198,4 | 3999,8 | 193 | 45 537 442,84 | - | 30 406 173,86 | - | 15 131 268,98 | 10 846,37 | 13 140,56 | 2024 |
| 3 | ул. имени В.И.Ленина, д. 37 | 1992 | 2010 | панельный | 5 | 3 | 3 630,5 | 3179,7 | 3147,4 | 131 | 30 704 215,50 | - | 17 897 671,78 | - | 12 806 543,72 | 9 656,34 | 9 862,97 | 2024 |
| 4 | ул. Первомайская, д. 17, корп. Б | 1982 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 845,1 | 740,8 | 629,9 | 36 | 10 482 264,30 | - | 9 299 418,92 | - | 1 182 845,38 | 14 149,92 | 14 176,98 | 2024 |
| 5 | ул. Первомайская, д. 19, корп. А | 1981 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 845,8 | 747,1 | 676,2 | 36 | 8 543 927,21 | - | 7 292 303,21 | - | 1 251 624,00 | 11 436,12 | 18 824,92 | 2024 |
| 6 | ул. Рабочая, д. 33 | 1988 | 1988 | кирпичный | 3 | 2 | 1 099,9 | 967,2 | 900,4 | 45 | 21 521 736,19 | - | 17 974 793,20 | - | 3 546 942,99 | 22 251,59 | 28 804,96 | 2024 |
| 7 | ул. Строительная, д. 11 | 1982 | 2007 | деревянный | 2 | 2 | 937,5 | 759 | 593,8 | 28 | 22 106 767,61 | - | 19 261 616,46 | - | 2 845 151,15 | 29 126,17 | 33 931,17 | 2024 |
| 8 | ул. Южная, д. 16 | 1978 | 2011 | деревянный | 2 | 3 | 805,4 | 767,6 | 552,5 | 34 | 8 854 614,57 | - | 7 504 682,62 | - | 1 349 931,95 | 11 535,45 | 15 231,76 | 2024 |
| 9 | ул. Южная, д. 35 | 1982 | 2009 | деревянный | 2 | 3 | 832,4 | 725,2 | 603,0 | 36 | 8 032 829,13 | - | 8 032 829,13 | - | - | 11 076,71 | 11 129,83 | 2024 |
|  | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | х | х | х | х | х | 7 138,1 | 6 314,5 | 5 844,3 | 266 | 73 281 690,05 | х | 59 042 753,91 | х | 14 238 936,14 | х | х | х |
| 10 | ул. Губкина, д. 20 | 1976 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 571,1 | 504,0 | 504,0 | 38 | 7 076 283,12 | - | 5 934 028,94 | - | 1 142 254,18 | 14 040,24 | 14 176,98 | 2024 |
| 11 | ул. Губкина, д. 22 | 1976 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 845,4 | 745,2 | 567,1 | 30 | 1 731 569,08 | - | 1 084 382,18 | - | 647 186,90 | 2 323,63 | 2 323,63 | 2024 |
| 12 | ул. Монтажников, д. 6, корп. В | 1980 | 2015 | кирпичный | 2 | 1 | 448,8 | 399,4 | 343,4 | 11 | 7 046 559,49 |  | 5 508 106,46 |  | 1 538 453,03 | 17 642,86 | 20 286,96 | 2024 |
| 13 | ул. Россихина, д. 9 | 1994 | 2021 | деревянный | 2 | 2 | 1 110,6 | 957,2 | 844,2 | 37 | 20 248 452,66 | - | 18 288 909,79 | - | 1 959 542,87 | 21 153,83 | 24 382,74 | 2024 |
| 14 | ул. Строителей, д. 1 | 1989 | 2011 | кирпичный | 2 | 2 | 715,5 | 615,4 | 615,4 | 30 | 5 973 764,29 | - | 4 065 373,16 | - | 1 908 391,13 | 9 707,12 | 13 587,25 | 2024 |
| 15 | ул. Строителей, д. 3 | 1989 | 2010 | кирпичный | 2 | 3 | 971,9 | 865,8 | 816,2 | 43 | 6 562 740,71 | - | 4 189 432,75 | - | 2 373 307,96 | 7 579,98 | 11 820,17 | 2024 |
| 16 | ул. Строителей, д. 4 | 1991 | 2013 | кирпичный | 3 | 3 | 1 718,1 | 1554,7 | 1554,7 | 55 | 6 138 779,34 | - | 4 333 994,12 | - | 1 804 785,22 | 3 948,53 | 4 609,71 | 2024 |
| 17 | ул. Юбилейная, д. 97 | 1997 | 1997 | кирпичный | 2 | 3 | 756,7 | 672,8 | 599,3 | 22 | 18 503 541,36 | - | 15 638 526,51 | - | 2 865 014,85 | 27 502,27 | 28 090,84 | 2024 |
|  | Всего по Ненецкому автономному округу в 2025 году | х | х | х | х | х | 40 870,4 | 37 064,0 | 32 755,9 | 1 486 | 255 406 677,24 | х | 135 485 982,03 | х | 119 920 695,21 | х | х | х |
|  | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | х | х | х | х | х | 30 544,1 | 27 812,5 | 24 119,9 | 1 093 | 138 255 222,95 | х | 43 470 861,45 | х | 94 784 361,50 | х | х | х |
| 1 | ул. имени В.И.Ленина, д. 29 | 2005 | 2005 | кирпичный | 5 | 5 | 8 370,8 | 7 455,8 | 7 285,3 | 283 | 32 109 139,22 | - | 1 605 456,95 | - | 30 503 682,27 | 4 306,60 | 6 503,51 | 2025 |
| 2 | ул. имени В.И.Ленина, д. 31, корп. А | 1993 | 2021 | панельный | 5 | 3 | 3 396,3 | 3 149,6 | 2 899,3 | 148 | 10 787 765,45 | - | 539 388,27 | - | 10 248 377,18 | 3 425,12 | 3 498,42 | 2025 |
| 3 | ул. имени В.И.Ленина, д. 35 | 1992 | 2011 | панельный | 5 | 3 | 3 576,9 | 3 140,1 | 2 945,8 | 156 | 16 500 527,63 | - | 13 571 847,91 | - | 2 928 679,72 | 5 254,78 | 5 367,23 | 2025 |
| 4 | ул. имени В.И.Ленина, д. 38 | 2005 | 2005 | кирпичный | 5 | 5 | 9 417,7 | 8 748,5 | 6 368,3 | 296 | 37 676 279,47 | - | 1 883 813,98 | - | 35 792 465,49 | 4 306,60 | 6 503,51 | 2025 |
| 5 | ул. Меньшикова, д. 10, корп. А | 2004 | 2004 | кирпичный | 4 | 2 | 2 662,9 | 2 506,4 | 1 932,2 | 80 | 10 794 059,20 | - | 539 702,96 | - | 10 254 356,24 | 4 306,60 | 6 503,51 | 2025 |
| 6 | ул. Пионерская, д. 23 | 1965 | 2017 | деревянный | 2 | 3 | 568,6 | 509,5 | 509,5 | 26 | 4 789 868,66 | - | 4 789 868,66 | - | - | 9 401,12 | 9 602,30 | 2025 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 26 | 1985 | 2012 | деревянный | 2 | 3 | 844,1 | 737,8 | 614,7 | 39 | 1 755 659,17 | - | 87 782,96 | - | 1 667 876,21 | 2 379,58 | 2 430,51 | 2025 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 28, корп. А | 1991 | 2021 | деревянный | 2 | 2 | 876,2 | 836,9 | 836,9 | 37 | 12 150 470,46 | - | 8 798 915,17 | - | 3 351 555,29 | 14 518,43 | 14 829,12 | 2025 |
| 9 | ул. Строительная, д. 10 | 1978 | 2020 | деревянный | 2 | 3 | 830,6 | 727,9 | 727,9 | 28 | 11 691 453,69 | - | 11 654 084,59 | - | 37 369,10 | 16 061,90 | 16 405,62 | 2025 |
|  | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | х | х | х | х | х | 10 326,3 | 9 251,5 | 8 636,0 | 393 | 117 151 454,29 | х | 92 015 120,58 | х | 25 136 333,71 | х | х | х |
| 10 | ул. Монтажников, д. 12 | 2008 | 2008 | кирпичный | 3 | 3 | 1 972,1 | 1 722,4 | 1 485,2 | 88 | 17 798 172,68 | - | 10 461 651,72 | - | 7 336 520,96 | 10 333,35 | 10 554,49 | 2025 |
| 11 | ул. Поморская, д. 7 | 1992 | 2011 | кирпичный | 3 | 3 | 1 668,4 | 1 501,5 | 1 425,2 | 55 | 21 688 619,18 | - | 15 260 409,99 | - | 6 428 209,19 | 14 444,64 | 14 753,75 | 2025 |
| 12 | ул. Россихина, д. 2 | 2001 | 2022 | кирпичный | 3 | 3 | 1 663,0 | 1 497,5 | 1 463,3 | 62 | 16 642 805,07 | - | 16 572 788,78 | - | 70 016,29 | 11 113,72 | 11 351,56 | 2025 |
| 13 | ул. Россихина, д. 10, корп. А | 2003 | 2003 | кирпичный | 3 | 2 | 1 104,0 | 996,7 | 955,4 | 38 | 24 696 223,63 | - | 20 445 465,37 | - | 4 250 758,26 | 24 777,99 | 25 308,24 | 2025 |
| 14 | ул. Россихина, д. 12 | 2001 | 2022 | кирпичный | 3 | 3 | 1 635,4 | 1 491,5 | 1 357,7 | 46 | 13 712 498,21 | - | 13 645 076,35 | - | 67 421,86 | 9 193,76 | 9 390,51 | 2025 |
| 15 | ул. Северная, д. 5 | 1976 | 1976 | деревянный | 2 | 3 | 578,9 | 514,2 | 421,5 | 24 | 546 066,91 | - | 27 303,35 | - | 518 763,56 | 1 061,97 | 1 084,70 | 2025 |
| 16 | ул. Строителей, д. 3, корп. А | 2000 | 2000 | кирпичный | 3 | 3 | 1 704,5 | 1 527,7 | 1 527,7 | 80 | 22 067 068,61 | - | 15 602 425,02 | - | 6 464 643,59 | 14 444,64 | 14 753,75 | 2025 |

--------------------------------

<*> Показатели указываются без учета значений строки 12 "ул. Южная, д. 35" (учтены в показателях 2024 года).

- Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному

ремонту, которые включены в краткосрочный план реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ненецкого автономного округа, на 2023 - 2025 годы

Таблица 2

| N п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.08.2014 N 306-п | Виды, установленные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.11.2019 N 309-п |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка |
|  |  |  | Электроснабжения | Теплоснабжения | Газоснабжения | Холодного водоснабжения | Горячего водоснабжения | Водоотведения |  |  |  | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по Ненецкому автономному округу |  | 664 979 012,19 | 54 289 693,96 | 181 639 038,73 | 29 094 057,09 | 21 811 156,01 | 34 749 612,19 | 7 626 019,87 | 88 867 212,84 | 2 399 792,62 | 11 970 008,72 | 127 554 924,98 | 67 644 419,52 | 27 590 002,08 | 9 743 073,58 |
| МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар |  | 454 743 743,94 | 43 183 721,18 | 115 538 421,94 | 23 432 475,31 | 14 859 295,90 | 31 650 945,64 | 4 616 507,55 | 51 166 530,73 | 973 205,00 | - | 116 074 113,33 | 37 901 482,77 | 12 726 140,77 | 2 620 903,82 |
| 1 | пер. Заполярный, д. 2 | 4 211 128,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 211 128,35 |  |  |  |
| 2 | пер. Заполярный, д. 3 | 4 231 064,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 231 064,85 |  |  |  |
| 3 | пер. Северный, д. 9 | 5 613 662,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 613 662,67 |  |  |  |
| 4 | ул. Заводская, д. 24 | 5 086 389,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 086 389,09 |  |  |  |
| 5 | ул. имени 60-летия СССР, д. 1 | 18 300 128,82 | 1 978 825,19 |  | 1 042 265,16 |  |  |  |  |  |  | 15 279 038,47 |  |  |  |
| 6 | ул. имени 60-летия СССР, д. 9 | 44 914 561,84 | 4 986 528,13 |  | 1 787 754,44 |  |  |  | 6 360 033,03 |  |  | 31 780 246,24 |  |  |  |
| 7 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27 | 45 537 442,84 | 4 864 315,51 | 18 401 923,07 | 3 823 650,82 | 2 225 403,32 | 5 324 678,90 |  | 10 897 471,22 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27, корп. А | 9 361 874,16 | 3 967 707,80 |  | 858 549,63 |  |  |  | 4 535 616,73 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. имени В.И.Ленина, д. 29 | 32 109 139,22 |  | 22 841 654,28 |  | 2 946 041,04 | 6 321 443,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. имени В.И.Ленина, д. 31, корп. А | 10 787 765,45 | 7 850 225,36 |  | 2 937 540,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. имени В.И.Ленина, д. 33 | 25 196 318,54 | 4 156 171,84 | 11 149 828,46 | 1 902 735,78 | 639 127,25 | 1 278 264,02 |  | 6 070 191,19 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. имени В.И.Ленина, д. 35 | 16 500 527,63 |  |  | 2 928 679,72 |  |  |  |  |  |  |  | 13 571 847,91 |  |  |
| 13 | ул. имени В.И.Ленина, д. 37 | 30 704 215,50 | 7 576 707,71 | 13 644 879,06 | 2 835 206,56 | 2 061 450,50 | 4 585 971,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. имени В.И.Ленина, д. 38 | 37 676 279,47 |  | 26 801 981,34 |  | 3 456 830,93 | 7 417 467,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. имени В.И.Ленина, д. 46 | 11 864 633,12 | 1 537 300,00 | 4 210 196,00 | 1 181 310,12 | 810 662,00 | 1 754 527,00 | 1 397 433,00 |  | 973 205,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 | 6 277 776,22 |  | 4 546 769,02 |  | 577 002,40 | 1 154 004,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Меньшикова, д. 10, корп. А | 10 794 059,20 |  | 7 678 629,03 |  | 990 364,18 | 2 125 065,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Меньшикова, д. 12, корп. А | 1 101 766,94 |  | - |  | 227 419,79 | 454 839,64 | 419 507,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Первомайская, д. 17, корп. Б | 21 260 825,04 | 527 996,68 | 1 877 279,52 | 289 279,44 | 157 543,57 | 158 392,03 |  |  |  |  | 10 482 264,30 | 3 074 757,86 | 4 693 311,64 |  |
| 20 | ул. Первомайская, д. 19, корп. А | 8 543 927,21 | 656 889,36 |  | 438 931,37 |  |  |  | 4 252 556,86 |  |  |  | 3 195 549,62 |  |  |
| 21 | ул. Пионерская, д. 23 | 4 789 868,66 |  |  |  |  |  |  | 4 789 868,66 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Пионерская, д. 26 | 1 755 659,17 | 972 134,93 |  | 783 524,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Пионерская, д. 28, корп. А | 12 150 470,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 150 470,46 |  |  |  |
| 24 | ул. Рабочая, д. 33 | 21 521 736,19 | 1 593 674,04 | 4 385 282,16 | 936 075,50 | 551 092,52 | 1 076 290,49 | 981 782,44 | 7 499 068,59 |  |  |  | 4 498 470,45 |  |  |
| 25 | ул. Строительная, д. 10 | 11 691 453,69 |  |  |  |  |  | 1 123 491,63 |  |  |  | 10 567 962,06 |  |  |  |
| 26 | ул. Строительная, д. 11 | 22 106 767,61 | 948 412,19 |  | 764 846,47 | 216 358,40 |  |  | 6 761 724,45 |  |  | 8 787 747,90 | 4 627 678,20 |  |  |
| 27 | ул. Южная, д. 16 | 8 854 614,57 | 866 617,40 |  | 483 314,55 |  |  |  |  |  |  |  | 4 883 778,80 |  | 2 620 903,82 |
| 28 | ул. Южная, д. 35 | 21 799 687,43 | 700 215,04 |  | 438 811,42 |  |  | 694 292,97 |  |  |  | 7 884 138,94 | 4 049 399,93 | 8 032 829,13 |  |
| МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей |  | 208 131 271,45 | 11 105 972,78 | 63 996 619,99 | 5 661 581,78 | 6 951 860,11 | 3 098 666,55 | 3 009 512,32 | 37 700 682,11 | 1 426 587,62 | 11 970 008,72 | 11 480 811,65 | 29 742 936,75 | 14 863 861,31 | 7 122 169,76 |
| 1 | ул. Губкина, д. 20 | 16 517 446,86 | - |  | 302 168,12 |  |  |  |  |  | 2 163 720,29 | 7 076 283,12 |  | 4 421 697,08 | 2 553 578,25 |
| 2 | ул. Губкина, д. 22 | 1 731 569,08 | 958 796,68 |  | 772 772,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Монтажников, д. 4, корп. Б | 8 256 963,37 | 314 405,12 | 1 651 077,62 | 171 447,16 | 116 009,57 |  |  |  |  |  | 4 404 528,53 |  |  | 1 599 495,37 |
| 4 | ул. Монтажников, д. 6, корп. В | 7 046 559,49 | 650 890,45 | 2 892 386,49 | 321 316,91 | 212 869,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969 096,14 |
| 5 | ул. Монтажников, д. 12 | 17 798 172,68 |  | 14 369 780,51 |  | 1 465 557,68 | 1 962 834,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Поморская, д. 7 | 21 688 619,18 |  |  |  |  |  |  | 12 123 840,73 |  |  |  | 9 564 778,45 |  |  |
| 7 | ул. Россихина, д. 2 | 16 642 805,07 | 2 875 144,29 | 12 493 466,27 |  | 1 274 194,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Россихина, д. 9 | 20 248 452,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 806 288,43 |  |  | 10 442 164,23 |  |
| 9 | ул. Россихина, д. 10, корп. А | 24 696 223,63 |  | 8 315 350,81 |  | 848 073,24 | 1 135 832,06 |  | 8 047 840,20 |  |  |  | 6 349 127,32 |  |  |
| 10 | ул. Россихина, д. 12 | 13 712 498,21 |  | 12 443 408,98 |  | 1 269 089,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Северная, д. 5 | 546 066,91 |  |  | 546 066,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Строителей, д. 1 | 5 973 764,29 | 932 312,46 | 2 868 294,41 | 589 994,87 | 506 390,18 |  | 1 076 772,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Строителей, д. 3 | 6 562 740,71 | 1 423 804,33 | 3 596 612,90 | 829 944,46 | 712 379,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Строителей, д. 3, корп. А | 22 067 068,61 |  |  |  |  |  |  | 12 335 392,26 |  |  |  | 9 731 676,35 |  |  |
| 15 | ул. Строителей, д. 4 | 6 138 779,34 | 2 715 675,09 |  | 1 490 364,30 |  |  | 1 932 739,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Юбилейная, д. 97 | 18 503 541,36 | 1 234 944,36 | 5 366 242,00 | 637 506,65 | 547 297,18 |  |  | 5 193 608,92 | 1 426 587,62 |  |  | 4 097 354,63 |  |  |
| Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округ, с. Ома |  | 2 103 996,80 | - | 2 103 996,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ул. Школьная, д. 20 | 2 103 996,80 |  | 2 103 996,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Планируемые показатели выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

Таблица 3

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Ненецкому автономному округу, |  | 85 570,6 | 3 182 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 979 012,19 | 664 979 012,19 |
| в том числе в 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | 21 228,0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 404 594,82 | 142 404 594,82 |
| 2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | 1 014,6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 698 127,11 | 17 698 127,11 |
| 3 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, с. Ома | 304,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 996,80 | 2 103 996,80 |
| в том числе в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | 15 015,5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 083 926,17 | 174 083 926,17 |
| 2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | 7 138,1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 281 690,05 | 73 281 690,05 |
| в том числе в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | 30 544,1 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 255 222,95 | 138 255 222,95 |
| 2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа", п. Искателей | 10 326,3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 151 454,29 | 117 151 454,29 |

- Расчет

очередности проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ненецкого автономного округа

Таблица 4

| N п/п | Адрес МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Расчет очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по критериям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжительность эксплуатации конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого планируется проведение капитального ремонта, после проведенного последнего капитального ремонта К конструктивного элемента общего имущества или после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | Физический износ (техническое состояние) конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого планируется проведение капитального ремонта | Комплексность капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Наличие совета многоквартирного дома, выбранного председателя совета многоквартирного дома | Наличие выбранного и реализованного способа управления многоквартирным домом | Установление собственниками помещений в многоквартирном доме размера взноса на капитальный ремонт, превышающего минимальный размер взноса на капитальный ремонт | Полнота сбора платы за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений в многоквартирном доме | Полнота сбора взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме | Суммарное количество баллов по конструктивному элементу общего имущества | Суммарное количество баллов по МКД |
|  |  |  | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов |
| МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Заполярный, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 25,20 | 16,28 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,97 | 8,99 | 75,55 | 75,55 |
| 2 | пер. Заполярный, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 25,20 | 16,28 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,99 | 9,01 | 75,59 | 75,59 |
| 3 | пер. Северный, д. 9 | Утепление и ремонт фасада | 21,60 | 17,14 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,02 | 7,86 | 69,73 | 69,73 |
| 4 | ул. Заводская, д. 24 | Утепление и ремонт фасада | 26,80 | 71,80 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,01 | 9,03 | 132,75 | 132,75 |
| 5 | ул. имени 60-летия СССР, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45,00 | 25,29 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,50 | 9,97 | 107,76 | 215,12 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 45,00 | 25,29 |  |  |  |  |  |  | 70,29 |  |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 22,50 | 14,57 |  |  |  |  |  |  | 37,07 |  |
| 6 | ул. имени 60-летия СССР, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34,00 | 21,86 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,68 | 9,99 | 94,53 | 331,43 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 34,00 | 21,86 |  |  |  |  |  |  | 55,86 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 68,00 | 38,57 |  |  |  |  |  |  | 106,57 |  |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 45,33 | 29,14 |  |  |  |  |  |  | 74,47 |  |
| 7 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 29,00 | 18,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,47 | 9,73 | 87,20 | 337,86 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 29,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19,33 | 12,00 |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 19,33 | 12,00 |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 29,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 58,00 | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
| 8 | ул. имени В.И.Ленина, д. 27, корп. А | Ремонт крыши | 58,00 | 36,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,93 | 9,85 | 130,78 | 227,50 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 30,00 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 48,86 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 29,00 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 47,86 |  |
| 9 | ул. имени В.И.Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18,00 | 11,14 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,93 | 9,85 | 65,92 | 114,35 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12,00 | 7,29 |  |  |  |  |  |  | 19,29 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 18,00 | 11,14 |  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
| 10 | ул. имени В.И.Ленина, д. 31, корп. А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 29,00 | 18,86 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,95 | 9,94 | 83,75 | 131,61 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 29,00 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 47,86 |  |
| 11 | ул. имени В.И.Ленина, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 32,00 | 20,14 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,26 | 9,55 | 91,95 | 369,33 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 32,00 | 20,14 |  |  |  |  |  |  | 52,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21,33 | 13,29 |  |  |  |  |  |  | 34,62 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 21,33 | 13,29 |  |  |  |  |  |  | 34,62 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 32,00 | 20,14 |  |  |  |  |  |  | 52,14 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 64,00 | 39,86 |  |  |  |  |  |  | 103,86 |  |
| 12 | ул. имени В.И.Ленина, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 31,00 | 19,29 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,31 | 9,46 | 86,06 | 111,42 |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 15,50 | 9,86 |  |  |  |  |  |  | 25,36 |  |
| 13 | ул. имени В.И.Ленина, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31,00 | 19,29 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,25 | 9,94 | 89,48 | 257,12 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 31,00 | 19,29 |  |  |  |  |  |  | 50,29 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20,67 | 12,86 |  |  |  |  |  |  | 33,53 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 20,67 | 12,86 |  |  |  |  |  |  | 33,53 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 31,00 | 19,29 |  |  |  |  |  |  | 50,29 |  |
| 14 | ул. имени В.И.Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18,00 | 11,14 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,50 | 9,79 | 65,43 | 113,86 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12,00 | 7,29 |  |  |  |  |  |  | 19,29 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 18,00 | 11,14 |  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
| 15 | ул. имени В.И.Ленина, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 29,00 | 18,86 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,06 | 9,12 | 88,04 | 295,14 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 29,00 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 47,86 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19,33 | 12,43 |  |  |  |  |  |  | 31,76 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 19,33 | 12,43 |  |  |  |  |  |  | 31,76 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 29,00 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 47,86 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14,50 | 9,43 |  |  |  |  |  |  | 23,93 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 14,50 | 9,43 |  |  |  |  |  |  | 23,93 |  |
| 16 | ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13,00 | 8,57 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,10 | 9,84 | 57,51 | 93,32 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8,67 | 5,57 |  |  |  |  |  |  | 14,24 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 13,00 | 8,57 |  |  |  |  |  |  | 21,57 |  |
| 17 | ул. Меньшикова, д. 10, корп. А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18,00 | 11,57 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,79 | 9,85 | 66,21 | 115,49 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12,00 | 7,71 |  |  |  |  |  |  | 19,71 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 18,00 | 11,57 |  |  |  |  |  |  | 29,57 |  |
| 18 | ул. Меньшикова, д. 12, корп. А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 24,67 | 19,71 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,53 | 9,29 | 81,20 | 176,12 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 37,00 | 19,71 |  |  |  |  |  |  | 56,71 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18,50 | 19,71 |  |  |  |  |  |  | 38,21 |  |
| 19 | ул. Первомайская, д. 17, корп. Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 39,00 | 27,86 | 6,36 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,43 | 9,91 | 106,56 | 372,42 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 39,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 64,71 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12,00 | 19,29 |  |  |  |  |  |  | 31,29 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8,00 | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 25,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 12,00 | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 29,14 |  |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 39,00 | 25,29 |  |  |  |  |  |  | 64,29 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 26,00 | 25,29 |  |  |  |  |  |  | 51,29 |  |
| 20 | ул. Первомайская, д. 19, корп. А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41,00 | 15,00 | 6,36 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,26 | 9,95 | 96,57 | 318,72 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 41,00 | 27,86 |  |  |  |  |  |  | 68,86 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27,33 | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 44,47 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8,00 | 8,57 |  |  |  |  |  |  | 16,57 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 12,00 | 8,57 |  |  |  |  |  |  | 20,57 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 5,78 | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 27,33 | 21,43 |  |  |  |  |  |  | 48,76 |  |
| 21 | ул. Пионерская, д. 23 | Ремонт крыши | 38,00 | 27,86 | 0,91 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,99 | 9,93 | 101,69 | 101,69 |
| 22 | ул. Пионерская, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 37,00 | 21,43 | 2,22 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,25 | 9,27 | 93,17 | 155,88 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 37,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 62,71 |  |
| 23 | ул. Пионерская, д. 28, корп. А | Утепление и ремонт фасада | 20,67 | 28,29 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,07 | 8,53 | 80,67 | 80,67 |
| 24 | ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 35,00 | 8,57 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,10 | 9,23 | 84,68 | 508,73 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35,00 | 8,57 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 66,35 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 35,00 | 17,14 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 74,92 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 23,33 | 21,43 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 67,54 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 35,00 | 19,29 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 77,07 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 23,33 | 17,14 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 63,25 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 35,00 | 17,14 | 7,78 | 10,00 | 5,00 | 0 |  |  | 74,92 |  |
| 25 | ул. Строительная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 22,00 | 17,14 | 2,22 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,58 | 9,41 | 74,35 | 102,21 |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 8,57 | 19,29 |  |  |  |  |  |  | 27,86 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | ул. Строительная, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41,00 | 15,43 | 6,67 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,77 | 9,96 | 96,83 | 285,16 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 41,00 | 15,43 |  |  |  |  |  |  | 56,43 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 10,67 | 6,86 |  |  |  |  |  |  | 17,53 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 27,33 | 18,86 |  |  |  |  |  |  | 46,19 |  |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 9,14 | 14,57 |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 27,33 | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 44,47 |  |
| 27 | ул. Южная, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45,00 | 25,71 | 5,45 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,90 | 9,35 | 109,41 | 426,55 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 45,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 70,71 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 30,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 45,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 30,00 | 23,57 |  |  |  |  |  |  | 53,57 |  |
|  |  | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 60,00 | 27,86 |  |  |  |  |  |  | 87,86 |  |
| 28 | ул. Южная, д. 35 | Утепление и ремонт фасада | 44,00 | 5,57 | 4,55 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,10 | 9,25 | 87,47 | 412,75 |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 41,00 | 17,57 |  |  |  |  |  |  | 58,57 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 27,33 | 17,57 |  |  |  |  |  |  | 44,90 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 40,00 | 17,57 |  |  |  |  |  |  | 57,57 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 40,00 | 17,57 |  |  |  |  |  |  | 95,47 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 51,20 | 17,57 |  |  |  |  |  |  | 68,77 |  |
| 29 | ул. Южная, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 40,00 | 15,00 | 7,27 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,44 | 9,72 | 96,43 | 509,19 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 40,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 65,71 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 26,67 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 44,67 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 26,67 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 41,67 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 40,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 40,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 65,71 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 26,67 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 52,38 |  |
|  |  | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 53,33 | 34,29 |  |  |  |  |  |  | 87,62 |  |
| МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО, п. Искателей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Губкина, д. 1, корп. Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42,00 | 21,43 | 4,55 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,72 | 9,15 | 100,85 | 294,28 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 42,00 | 25,71 |  |  |  |  |  |  | 67,71 |  |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 42,00 | 27,86 |  |  |  |  |  |  | 69,86 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 28,00 | 27,86 |  |  |  |  |  |  | 55,86 |  |
| 2 | ул. Губкина, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 46,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 6,97 | 8,21 | 96,18 | 290,56 |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 46,00 | 30,43 |  |  |  |  |  |  | 76,43 |  |
|  |  | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 61,33 | 30,43 |  |  |  |  |  |  | 91,76 |  |
| 3 | ул. Губкина, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 46,00 | 22,71 | 2,73 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,62 | 8,83 | 103,89 | 185,64 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 46,00 | 22,71 |  |  |  |  |  |  | 68,71 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 5,33 | 7,71 |  |  |  |  |  |  | 13,04 |  |
| 4 | ул. Монтажников, д. 4, корп. Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42,00 | 27,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,62 | 9,25 | 107,87 | 395,58 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 42,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 21,00 | 13,71 |  |  |  |  |  |  | 34,71 |  |
|  |  | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 56,00 | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
| 5 | ул. Монтажников, д. 6, корп. В | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42,00 | 27,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,60 | 9,95 | 107,55 | 360,55 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 42,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 56,00 | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
| 6 | ул. Монтажников, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14,00 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,35 | 9,63 | 58,98 | 97,31 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9,33 | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 15,33 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 14,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| 7 | ул. Поморская, д. 7 | Ремонт крыши | 20,00 | 12,86 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,43 | 9,95 | 69,24 | 94,10 |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 15,00 | 9,86 |  |  |  |  |  |  | 24,86 |  |
| 8 | ул. Россихина, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21,00 | 13,71 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 9,02 | 9,76 | 71,49 | 117,49 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| 9 | ул. Россихина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 37,33 | 24,00 | 2,73 | 10,00 | 5,00 | 0 | 4,81 | 8,10 | 91,97 | 137,97 |
|  |  | Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 28,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
| 10 | ул. Россихина, д. 10, корп. А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19,00 | 12,43 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,72 | 9,55 | 68,70 | 136,44 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12,67 | 8,14 |  |  |  |  |  |  | 20,81 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 19,00 | 12,43 |  |  |  |  |  |  | 31,43 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 9,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
| 11 | ул. Россихина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,73 | 9,58 | 58,31 | 81,31 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| 12 | ул. Северная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 46,00 | 29,57 | 0,91 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,00 | 7,47 | 105,95 | 105,95 |
| 13 | ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33,00 | 21,43 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,87 | 9,43 | 91,73 | 245,65 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 33,00 | 21,43 |  |  |  |  |  |  | 54,43 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 22,00 | 14,14 |  |  |  |  |  |  | 36,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 22,00 | 14,14 |  |  |  |  |  |  | 36,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16,50 | 10,71 |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |
| 14 | ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33,00 | 21,43 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,79 | 7,79 | 89,01 | 215,72 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 33,00 | 21,43 |  |  |  |  |  |  | 54,43 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 22,00 | 14,14 |  |  |  |  |  |  | 36,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 22,00 | 14,14 |  |  |  |  |  |  | 36,14 |  |
| 15 | ул. Строителей, д. 3, корп. А | Ремонт крыши | 14,67 | 9,43 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,36 | 9,35 | 58,81 | 77,10 |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 11,00 | 7,29 |  |  |  |  |  |  | 18,29 |  |
| 16 | ул. Строителей, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31,00 | 20,14 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,79 | 8,55 | 88,48 | 265,08 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 31,00 | 20,14 |  |  |  |  |  |  | 51,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 20,67 | 13,29 |  |  |  |  |  |  | 33,96 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 31,00 | 20,14 |  |  |  |  |  |  | 51,14 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15,50 | 9,86 |  |  |  |  |  |  | 25,36 |  |
| 17 | ул. Юбилейная, д. 97 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 25,00 | 16,29 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 8,63 | 9,70 | 81,62 | 266,98 |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 25,00 | 16,29 |  |  |  |  |  |  | 41,29 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16,67 | 10,71 |  |  |  |  |  |  | 27,38 |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 16,67 | 10,71 |  |  |  |  |  |  | 27,38 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 16,67 | 10,71 |  |  |  |  |  |  | 27,38 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД | 25,00 | 16,29 |  |  |  |  |  |  | 41,29 |  |
|  |  | Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 12,50 | 8,14 |  |  |  |  |  |  | 20,64 |  |
| Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО, с. Ома, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9,00 | 6,00 | 1,11 | 10,00 | 5,00 | 0 | 7,26 | 10,12 | 48,49 | 48,49 |