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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2023 г. N 198-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2023 - 2030 ГОДЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 04.12.2023 N 338-п,
от 04.04.2024 N 85-п, от 24.06.2024 N 153-п, от 25.04.2025 N 113-п,
от 27.06.2025 N 176-п, от 26.01.2026 N 16-п, от 02.07.2026 N 225-п)
	



В соответствии с Правилами предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 N 2253, Методическими рекомендациями по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, утвержденными президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 22.12.2022 N 88), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, Методическими рекомендациями по формированию субъектами Российской Федерации в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании "Фонд развития территорий" комплексных планов модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года и их корректировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.12.2023 N 929/пр, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
(преамбула в ред. постановления администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п)
1. Утвердить региональную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2030 годы" согласно Приложению.
(в ред. постановления администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа
А.Н.ДУДОРОВ
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к постановлению Администрации
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"Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
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Паспорт региональной программы "Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа
на 2023 - 2030 годы"

	Наименование региональной программы
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2023 - 2030 годы (далее - региональная программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент)

	Соисполнители региональной программы
	Отсутствуют

	Участники региональной программы
	Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Администрация муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа";
Администрация "Муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа;
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (далее - Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС);
Искательское муниципальное унитарное предприятие "Посжилкомсервис" (далее - Искательское МУП "Посжилкомсервис");
муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара" (далее - МКУ "УГХ")

	(в ред. постановления администрации НАО от 24.06.2024 N 153-п)

	Цель региональной программы
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Ненецкого автономного округа

	Задачи региональной программы
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов

	Перечень целевых показателей региональной программы
	1) увеличение численности населения Ненецкого автономного округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.;
2) увеличение протяженности замены инженерных сетей, км;
3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, шт.

	Сроки и этапы реализации региональной программы
	2023 - 2030 годы региональная программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2023 год (с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий");
2 этап: 2024 - 2030 годы

	(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)

	Объемы и источники финансирования региональной программы
	Общий объем финансирования региональной программы составляет 1 321 672,9 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 182 879,5 тыс. рублей, в том числе средства финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в размере 18 718,8 тыс. рублей, средства казначейский инфраструктурный кредит в размере 52 784,0 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 982 298,9 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 54 167,1 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 102 327,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2023 год составляет 34 923,2 тыс. рублей, в том числе:
1) средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 18 718,8 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 14 953,3 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 1 041,5 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 209,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2024 год составляет 198 192,2 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 191 960,1 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 6 037,7 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 194,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2025 год составляет 275 645,3 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 261 793,9 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 13 772,2 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 79,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2026 год составляет 510 889,8 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 106 457,0 тыс. рублей;
2) средства казначейского инфраструктурного кредита - 20 085,0 тыс. рублей;
3) средства окружного бюджета - 311 048,4 тыс. рублей;
4) средства местных бюджетов - 23 031,2 тыс. рублей;
5) средства внебюджетных источников - 50 268,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2027 год составляет 165 340,2 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 4 919,7 тыс. рублей;
2) средства казначейского инфраструктурного кредита - 16 101,0 тыс. рублей;
3) средства окружного бюджета - 110 600,0 тыс. рублей;
4) средства местных бюджетов - 6 927,5 тыс. рублей;
5) средства внебюджетных источников - 26 792,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2028 год составляет 136 682,2 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
2) средства казначейского инфраструктурного кредита - 16 598,0 тыс. рублей;
3) средства окружного бюджета - 91 943,3 тыс. рублей;
4) средства местных бюджетов - 3 357,0 тыс. рублей;
5) средства внебюджетных источников - 24 783,9 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2029 год составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования региональной программы на 2030 год составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
2) средства окружного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;
4) средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей

	(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)

	Ожидаемые результаты реализации региональной программы
	1) численность населения Ненецкого автономного округа, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году, составит 54 037 чел.;
2) протяженность модернизированных инженерных сетей к 2030 году - 12,128 км.

	(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)



Раздел I
Текущее техническое состояние систем теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации
на территории Ненецкого автономного округа

Территория Ненецкого автономного округа (далее также - округ) составляет 176,8 тысяч квадратных километров. Округ полностью расположен на территории Арктической зоны Российской Федерации и относится к районам Крайнего Севера, с глубиной промерзания грунта в сезон наиболее низких температур до 264 сантиметров.
Округ является самым малонаселенным регионом России. Численность населения округа по состоянию на 01.01.2022 составляет 44 540 человек. Административным центром Ненецкого автономного округа является г. Нарьян-Мар, расположенный в низовьях р. Печора, в 110 км от Баренцева моря. В Нарьян-Маре по состоянию на 01.01.2022 проживает 25 795 человек или более 57% от общей численности населения округа. В поселке городского типа Искателей, граничащем с городом Нарьян-Маром, по состоянию на 01.01.2022 проживает 7 463 человека или более 16% от общей численности населения округа. Таким образом, численность городского населения округа составляет 33 258 человек или более 74% от общей численности населения округа. Административно-территориальное устройство округа включает 1 район округа - Заполярный, 1 поселок городского типа районного значения - рабочий поселок Искателей, 17 сельсоветов, входящих в состав района округа и 41 сельский населенный пункт, а также 1 город окружного значения - Нарьян-Мар.
Период навигации по реке Печора составляет в среднем 4 месяца в году. Период работы автозимника менее 4 месяцев в году. Таким образом, временное наземное сообщение округа с остальной частью России составляет менее 8 месяцев в году. Железные дороги на территории округа отсутствуют.
Обусловленные данными обстоятельствами сложности логистической схемы, а также достаточно густая гидрографическая сеть округа (более 70% территории округа занято озерами и реками) не способствуют развитию благоустройства. Особенно остро данная проблема стоит в сельских населенных пунктах.
Централизованная система водоотведения присутствует исключительно в центральной части г. Нарьян-Мар (17 921 потребитель), в п. Амдерма (260 потребителей), в п. Искателей (7 421 потребитель) очистные сооружения принимают бытовые отходы населения посредством подвоза автотранспортом.
По состоянию на 2021 год в округе 18 181 потребитель подключен к централизованным системам водоотведения на основании итогов оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на соответствие нормативам, в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.10.2021 N 737/пр (далее - инвентаризация водоотведения), проведенной в январе 2022 года.
На территории округа существует три системы водоотведения с очистными сооружениями города Нарьян-Мара: "Городская", "Качгортинская", "Бондарная", система водоотведения п. Амдерма Заполярного района (далее - система водоотведения "Амдерма"), а также очистные сооружения в п. Искателей (далее - очистные "Искателей"), ливневые канализации на территории округа отсутствуют.
Система водоотведения "Городская" включает в себя 8 канализационных насосных станций, 1 комплекс очистных сооружений с 1 выпуском сточных вод, 5 км главных коллекторов, из которых 3,5 км самотечных и 1,5 км напорных, 8,1 км уличных канализационных сетей, из которых 6,7 км самотечных и 1,4 км напорных, а также 14,6 км внутриквартальных и внутридворовых канализационных сетей, из которых 12,3 км самотечных и 2,2 км напорных. Средний износ указанной системы составляет 56%.
Данная система начала развиваться в начале 80-х годов прошлого столетия, когда стал застраиваться благоустроенным жильем район Городецкий. В период с 2001 по 2006 годы была произведена реконструкция канализационных очистных сооружений, в рамках которой построен второй блок комплекса биологической очистки сточных вод мощностью 4 000 м3/сут.
В настоящее время объем поступающих сточных вод на очистные сооружения составляет в пределах 4 000 м3/сут., из которых около 1 000 м3/сут. от сливной станции, на которую подвозятся стоки автотранспортом от септиков и выгребных ям, расположенных на территории города.
Система водоотведения "Качгортинская" включает в себя 6 канализационных насосных станций, 1 комплекс очистных сооружений с 1 выпуском сточных вод, 1,1 км самотечных главных коллекторов, 3,4 км уличных канализационных сетей, из которых 2,1 км самотечных и 1,3 км напорных, а также 7,7 км внутриквартальных и внутридворовых канализационных сетей, из которых 6,1 км самотечных и 1,6 км напорных.
Система построена в 2016 году. Объем поступающих сточных вод около 200 м3/сут., средний износ составляет 23%.
Система водоотведения "Бондарная" включает в себя 1 канализационную насосную станцию, 1 комплекс очистных сооружений с 1 выпуском сточных вод, 0,3 км напорных уличных канализационных сетей, а также 3,1 км внутриквартальных и внутридворовых канализационных сетей, из которых 1,1 км самотечных и 2 км напорных.
Система находится в стадии строительства, комплекс очистных сооружений введен в эксплуатацию, при этом канализационные сети не подключены к очистным сооружениям. Канализационные стоки подвозятся автотранспортом, средний износ составляет 16%.
Система водоотведения "Амдерма" включает в себя блочно-модульные очистные сооружения с 1 выпуском сточных вод, а также 2,5 км самотечных внутриквартальных и внутридворовых канализационных сетей.
Система находится в стадии эксплуатации, очистные сооружения введены в эксплуатацию и подключены к сетям в 2022 году, проектная мощность очистных сооружений составляет 20 м3/сут., средний износ составляет 53%.
Очистные "Искателей". В 2020 году введены в эксплуатацию централизованные очистные сооружения мощностью 2 500 м3/сут.
Учитывая, что на территории п. Искателей канализационные сети и канализационные насосные станции отсутствуют, канализационные стоки подвозятся автотранспортом от объектов временного размещения сточных бытовых отходов на территории п. Искателей (общее количество придомовых выгребных ям (септиков) - 323 штуки), при этом данные объекты имеют большой срок эксплуатации и находятся в антисанитарном состоянии, а также требуют постоянного проведения капитального ремонта.
По итогам оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе их соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.10.2021 N 740/пр, проведенной в январе 2022 года, по состоянию на 2021 год в округе 33 453 потребителя подключены к централизованным системам холодного водоснабжения, из которых 24 905 потребителей обеспечены качественной питьевой водой, при этом общее количество населения округа, обеспеченного питьевым водоснабжением, составляет 44 220 человек.
Централизованное водоснабжение на территории округа присутствует только в одиннадцати муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа (муниципальное образование "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование "Городской округ "Город Нарьян-Мар", муниципальное образование Сельское поселение "Поселок Амдерма" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Карский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, муниципальное образование Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа), при этом в 9 сельских поселениях централизованное водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки.
Абзац утратил силу. - Постановление администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п.
Также в результате инвентаризации водоснабжения установлено:
на территории округа эксплуатируются 15 централизованных систем водоснабжения, включающих в себя: 27 источников водоснабжения, 27 объектов водозабора со средним износом 84%, 15 насосных станций со средним износом 87%, 78,89 км водопроводных сетей со средним износом 66%, комплексы водоочистных сооружений присутствуют в виде блочно-модульных водоподготовительных установок в сельских населенных пунктах в количестве 13 штук со средним износом 50%;
отсутствие качественной воды в централизованных системах водоснабжения п. Искателей (водозабор "Захребетная Курья" и водозабор "Факел" в связи с повышенным содержанием марганца и железа в питьевой воде);
высокие амортизационные и физические износы сетей и объектов водоснабжения на территории округа;
полное отсутствие объектов водоподготовки в городской агломерации.
По состоянию на 01.01.2022 на территории округа функционирует 72 источника теплоснабжения общей мощностью 216 Гкал/час, из которых 42 с общей мощностью 176 Гкал/час работают на природном газе, 14 с общей мощностью 18 Гкал/час работают на каменном угле, 16 с общей мощностью 22 Гкал/час работают на дизельном топливе, при этом средний износ источников теплоснабжения составляет 47%.
Источники теплоснабжения, работающие в режиме комбинированной выработки на территории региона, отсутствуют.
Общая протяженность сетей теплоснабжения региона составляет 119 км, со средним износом 50%.
Системы централизованного теплоснабжения условно можно разделить на две группы:
системы, расположенные в газифицированных населенных пунктах округа (г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска), использующие в качестве основного вида топлива природный газ;
системы, расположенные не в газифицированных населенных пунктах округа, использующие в качестве основного вида топлива уголь, дизельное топливо и другие виды топлива.
Обеспечение топливом первой группы осуществляется с Василковского газоконденсатного месторождения круглогодично по магистральным газопроводам высокого давления, обеспечение второй группы осуществляется ежегодно в рамках опережающего завоза топливно-энергетических ресурсов в летний период навигации по малым рекам региона, а также морским путем.

Раздел II
Обоснование включаемого в региональную программу
перечня объектов

В региональную программу включено мероприятие по модернизации объекта коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:
объект отобран по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе "публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее соответственно - АИС, ППК "ФРТ")";
(в ред. постановлений администрации НАО от 25.04.2025 N 113-п, от 26.01.2026 N 16-п)
объект имеет высокий физический износ, в связи с чем требует модернизацию в приоритетном порядке;
на объекте коммунальной инфраструктуры, подлежащему модернизации наблюдалось наибольшее количество аварий и инцидентов;
мероприятие региональной программы отвечает требованиям ППК "ФРТ" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК "ФРТ", Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года;
(в ред. постановления администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п)
мероприятие влияет на социально-экономическое развитие региона;
мероприятие отражено схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
(в ред. постановления администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п)
реализация включенного мероприятия позволит обеспечить достижение целевых показателей;
абзацы девятый - одиннадцатый утратили силу. - Постановление администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п.
Общая характеристика объектов региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2023 году приведена в Приложении 1 к региональной программе.
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
Общая характеристика объектов региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа в 2024 - 2030 годы приведена в Приложении 1.1 к региональной программе.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)

Раздел III
Обоснование потребности в объеме средств финансовой
поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации, средств местных
бюджетов с учетом планируемых направлений использования
указанных средств и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения региональной программы определен в соответствии с Правилами предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 N 2253 (далее - Правила), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 (далее - Правила МКИ 25-30), как сумма объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы, объема средств бюджета Ненецкого автономного округа и местных бюджетов, объема средств внебюджетных источников на реализацию региональной программы.
(в ред. постановления администрации НАО от 26.01.2026 N 16-п)
Объем средств бюджета Ненецкого автономного округа определен с учетом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
Объем средств местных бюджетов Ненецкого автономного округа определен с учетом распоряжения Департамента финансов Ненецкого автономного округа от 22.05.2026 N 42 "Об установлении предельного уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета по муниципальным образованиям на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов".
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
Объем средств внебюджетных источников определен в размере 20% от суммы объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы и объема средств бюджета Ненецкого автономного округа.
Региональной программой предусмотрено замещение объема внебюджетных источников средствами бюджета Ненецкого автономного округа.
(в ред. постановления администрации НАО от 04.04.2024 N 85-п)
Предельная стоимость мероприятия региональной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации.
Финансирование мероприятия региональной программы осуществляется в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 N 399-п.
Финансовое обеспечение реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2023 году приведено в Приложении 2 к региональной программе. Финансовое обеспечение реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа в 2024 - 2030 годы приведено в Приложении 2.1 к региональной программе.
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
Объемы финансовых средств региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Раздел IV
Ожидаемые результаты реализации региональной программы

(в ред. постановления администрации НАО
от 02.07.2026 N 225-п)

Реализация мероприятий региональной программы к 2030 году в рамках реализации комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры, Правил МКИ 25 - 30 и положений меморандума о модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Ненецкого автономного округа, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Ненецким автономным округом от 14.05.2025 N 01-20/4305, предполагает достижение следующих результатов:
численность населения Ненецкого автономного округа, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году, составит 54 037 чел.;
протяженность модернизированных инженерных сетей к 2030 году - 12,128 км.
Перечень и значения целевых показателей региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2023 году в рамках Правил приведены в Приложении 3 к региональной программе.
Динамика достижения показателей при реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа с участием средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2023 году в рамках Правил, Правил МКИ 25 - 30 приведена в Приложении 4 к региональной программе.
Динамика достижения показателей при реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа в 2024 - 2030 годы в рамках Правил, Правил МКИ 25 - 30 приведена в Приложении 4.1 к региональной программе.
План реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа в рамках Правил и Правил МКИ 25 - 30 приведен в Приложении 5 к региональной программе.

Раздел V
Связь с иными региональными программами, отраслевыми
государственными программами Ненецкого автономного округа

Региональная программа разработана с учетом региональных программ, отраслевых государственных программ Ненецкого автономного округа, в том числе с учетом региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формированию комфортной городской среды, комплексному развитию территорий, развитию транспортных систем.
Реализация мероприятия региональной программы, в том числе мероприятия по модернизации линейных объектов осуществляется с учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.
В целях исполнения требований по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы предусматривается синхронизация с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Раздел VI
Связь и синхронизация мероприятий и параметров финансового
обеспечения с государственными программами Ненецкого
автономного округа и федеральными проектами

(в ред. постановления администрации НАО от 25.04.2025 N 113-п)

Региональная программа синхронизирована с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", национальным проектом "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" на территории Ненецкого автономного округа осуществляется реконструкция водозаборных и очистных сооружений, но в связи с высоким износом сетей водоснабжения наблюдается вторичное загрязнение транспортируемой воды. Реализация мероприятия по модернизации сети водоснабжения, предусмотренного региональной программой, позволяет решить данную проблему.

Раздел VII
Сведения о порядке осуществления мониторинга и контроля
за реализацией региональной программы

Мониторинг и контроль за реализацией региональной программы осуществляются в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятия от установленных региональной программой.
В ходе мониторинга региональной программы формируется информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек мероприятия, соблюдение объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения региональной программы.
По итогам завершения мероприятия региональной программы формируется итоговый отчет о реализации соответствующего мероприятия.
Принцип мониторинга реализации региональный программы основывается на требованиях пункта 25 Правил.

Раздел VIII
Сведения о количестве многоквартирных домов на территории
Ненецкого автономного округа, в отношении которых
планируется установка коллективных (общедомовых)
приборов учета

В целях исполнения абзаца четвертого подпункта "б" пункта 8 Правил по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета не менее чем в 90% многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуется мероприятие региональной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.
Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.
Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и планов мероприятий ресурсно-снабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.
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	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие
	Вид объекта подлежащего модернизации
	Вид работ по объекту
	Форма собственности
	Мощность, производительность, протяженность объекта
	Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта)
	Участник, реализующий мероприятие

	
	
	
	
	
	
	
	единица измерения
	значение
	всего, тыс. рублей
	в т.ч. средства Фонда, тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по Ненецкому автономному округу:
	км
	0,99
	34 923,20
	18 718,80
	X

	
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение":

	
	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома N 5 по ул. Ленина
	Магистральный водовод города Нарьян-Мара
	линейный объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	км
	0,99
	34 923,20
	18 718,80
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
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	Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие
	Вид объекта подлежащего модернизации
	Вид работ по объекту
	Форма собственности
	Мощность, производительность, протяженность объекта
	Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта)
	Участник, реализующий мероприятие

	
	
	
	
	
	
	
	единица измерения
	значение
	всего, тыс. руб.
	в т.ч. средства федерального бюджета и казначейского инфраструктурного кредита, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по Ненецкому автономному округу:
	км
	11,138
	638 031,5
	0,0
	X

	
	Гкал/ч
	10,230
	72 557,7
	0,0
	

	
	куб.м/сут
	4000,000
	314 745,0
	52 784,0
	

	
	МВт
	1,600
	77 567,7
	21 291,3
	

	
	пог.м
	2926,500
	183 847,7
	90 085,4
	

	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение":
	км
	4,364
	335 729,61
	0,000
	X

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	км
	1,364
	307 013,51
	0,0
	X

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная
	Магистральный водовод города Нарьян-Мара
	линейный объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	км
	0,692
	50 370,82
	0,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	2
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября
	Магистральный водовод города Нарьян-Мара
	линейный объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	км
	0,672
	44 544,69
	0,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	3
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
	Магистральный водовод города Нарьян-Мара
	линейный объект
	строительство
	муниципальная собственность
	км
	0,000
	212 098,0
	0,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	км
	3,000
	28 716,1
	0,0
	X

	4
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения (ТК N П8 - ТК N П15, Котельная N 2 - ТК К8, ТК N К4 - К21)
	Внутридворовые водоводы поселка Искателей
	линейный объект
	капитальный ремонт
	муниципальная собственность
	км
	1,000
	5 779,6
	0,0
	Искательское МУП "Посжилкомсервис"

	5
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения (ТК N П8 - ТК N П15, Котельная N 2 - ТК К8, ТК N К4 - К21)
	Внутридворовые водоводы поселка Искателей
	линейный объект
	капитальный ремонт
	муниципальная собственность
	км
	2,000
	22 936,5
	0,0
	Искательское МУП "Посжилкомсервис"

	ИТОГО по сфере реализации "водоотведение":
	км
	0,810
	75 934,0
	0,0
	X

	
	куб.м/сут
	4000,000
	314 745,0
	52 784,0
	

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	км
	0,810
	75 934,0
	0,0
	X

	
	куб.м/сут
	4000,000
	314 745,0
	52 784,0
	

	6
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Маре методом санации
	Система водоотведения "Городская"
	линейный объект
	капитальный ремонт
	муниципальная собственность
	км
	0,810
	75 934,0
	0,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	7
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Мар
	Система водоотведения "Городская"
	площадной объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	куб.м/сут
	4000,000
	314 745,0
	52 784,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	ИТОГО по сфере реализации "теплоснабжение":
	км
	5,964
	226 367,9
	0,0
	X

	
	Гкал/ч
	10,230
	72 557,7
	0,0
	

	
	МВт
	1,600
	77 567,7
	21 291,3
	

	
	пог.м
	2926,500
	183 847,7
	90 085,4
	

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	Гкал/ч
	10,230
	72 557,7
	0,0
	X

	
	МВт
	1,600
	77 567,7
	21 291,3
	

	8
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Техническое перевооружение котельной N 14 по ул. Рабочая, 18А
	Централизованная система теплоснабжения г. Нарьян-Мара
	площадной объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	Гкал/ч
	10,230
	72 557,7
	0,0
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	9
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство модульной котельной N 13 в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"
	Централизованная система теплоснабжения г. Нарьян-Мара
	площадной объект
	строительство
	муниципальная собственность
	МВт
	1,600
	77 567,7
	21 291,3
	Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	км
	2,000
	39 649,6
	0,0
	X

	10
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт тепловых сетей (ТК N П8 - ТК N П15, Котельная N 2 - ТК К8, ТК N К4 - К21)
	Централизованная система теплоснабжения п. Искателей
	линейный объект
	капитальный ремонт
	муниципальная собственность
	км
	2,000
	39 649,6
	0,0
	Искательское МУП "Посжилкомсервис"

	ИТОГО по сельскому поселению "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	км
	3,964
	186 718,3
	0,0
	

	11
	Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино
	Центральная система теплоснабжения с. Коткино
	линейный объект
	строительство
	муниципальная собственность
	км
	3,964
	186 718,3
	0,0
	Администрация муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа

	ИТОГО по сельскому поселению "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	пог.м
	2926,500
	183 847,7
	90 085,4
	

	12
	Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер
	Центральная система теплоснабжения п. Хорей-Вер
	линейный объект
	реконструкция
	муниципальная собственность
	пог.м
	2926,500
	183 847,7
	90 085,4
	Администрация муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа
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	Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы

	
	
	
	
	За весь период реализации, всего
	2023 год

	
	
	
	
	тыс. рублей
	тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИТОГО по Ненецкому автономному округу:
	Общая стоимость
	34 923,2
	34 923,2

	
	в том числе:
	СФ
	18 718,8
	18 718,8

	
	
	БС
	14 953,3
	14 953,3

	
	
	МБ
	1 041,5
	1 041,5

	
	
	ВБ
	209,6
	209,6

	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение":
	Общая стоимость
	34 923,2
	34 923,2

	
	в том числе:
	СФ
	18 718,8
	18 718,8

	
	
	БС
	14 953,3
	14 953,3

	
	
	МБ
	1 041,5
	1 041,5

	
	
	ВБ
	209,6
	209,6

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	Общая стоимость
	34 923,2
	34 923,2

	
	в том числе:
	СФ
	18 718,8
	18 718,8

	
	
	БС
	14 953,3
	14 953,3

	
	
	МБ
	1 041,5
	1 041,5

	
	
	ВБ
	209,6
	209,6

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома N 5 по ул. Ленина
	Общая стоимость
	34 923,2
	34 923,2

	
	
	
	в том числе:
	СФ
	18 718,8
	18 718,8

	
	
	
	
	БС
	14 953,3
	14 953,3

	
	
	
	
	МБ
	1 041,5
	1 041,5

	
	
	
	
	ВБ
	209,6
	209,6
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Финансовое обеспечение
реализации региональной программы по модернизации
коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа
в 2024 - 2030 годы

	
	
	Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы

	
	
	
	
	За весь период реализации, всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей
	тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по Ненецкому автономному округу:
	Общая стоимость
	1 286 749,7
	198 192,2
	275 645,3
	510 889,8
	165 340,2
	136 682,2
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	КИК
	52 784,0
	0,0
	0,0
	20 085,0
	16 101,0
	16 598,0
	0,0
	0,0

	
	
	ФБ
	111 376,7
	0,0
	0,0
	106 457,0
	4 919,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	967 345,6
	191 960,1
	261 793,9
	311 048,4
	110 600,0
	91 943,3
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	53 125,6
	6 037,7
	13 772,2
	23 031,2
	6 927,5
	3 357,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	102 117,8
	194,4
	79,2
	50 268,3
	26 792,0
	24 783,9
	0,0
	0,0

	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение":
	Общая стоимость
	335 729,7
	28 716,1
	200 964,6
	106 049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	319 516,4
	27 853,6
	190 916,3
	100 746,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	16 213,2
	862,5
	10 048,2
	5 302,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	Общая стоимость
	307 013,6
	0,0
	200 964,6
	106 049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	291 662,8
	0,0
	190 916,3
	100 746,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	15 350,7
	0,0
	10 048,2
	5 302,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная
	Общая стоимость
	50 370,8
	0,0
	50 370,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	47 852,3
	0,0
	47 852,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	2 518,5
	0,0
	2 518,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября
	Общая стоимость
	44 544,7
	0,0
	44 544,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	42 317,5
	0,0
	42 317,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	2 227,2
	0,0
	2 227,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
	Общая стоимость
	212 098,1
	0,0
	106 049,1
	106 049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	201 493,1
	0,0
	100 746,6
	100 746,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	10 605,0
	0,0
	5 302,5
	5 302,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	Общая стоимость
	28 716,1
	28 716,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	27 853,6
	27 853,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	862,5
	862,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения
	Общая стоимость
	5 779,6
	5 779,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	5 605,4
	5 605,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	174,2
	174,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения в п. Искателей
	Общая стоимость
	22 936,5
	22 936,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	22 248,2
	22 248,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	688,3
	688,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по сфере реализации "водоотведение":
	Общая стоимость
	390 679,0
	75 934,0
	0,0
	22 763,0
	155 299,9
	136 682,2
	0,0
	0,0

	
	
	КИК
	52 784,0
	0,0
	0,0
	20 085,0
	16 101,0
	16 598,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	274 937,2
	73 564,9
	0,0
	1 539,8
	107 889,2
	91 943,3
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	13 390,0
	2 369,1
	0,0
	1 138,2
	6 525,8
	3 357,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	49 567,8
	0,0
	0,0
	0,0
	24 783,9
	24 783,9
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	Общая стоимость
	390 679,0
	75 934,0
	0,0
	22 763,0
	155 299,9
	136 682,2
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	КИК
	52 784,0
	0,0
	0,0
	20 085,0
	16 101,0
	16 598,0
	0,0
	0,0

	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	274 937,2
	73 564,9
	0,0
	1 539,8
	107 889,2
	91 943,3
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	13 390,0
	2 369,1
	0,0
	1 138,2
	6 525,8
	3 357,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	49 567,8
	0,0
	0,0
	0,0
	24 783,9
	24 783,9
	0,0
	0,0

	6
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Маре методом санации
	Общая стоимость
	Д/с 6 от 14.08.2024 N 039 75 934,0
	75 934,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	73 564,9
	73 564,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	2 369,1
	2 369,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Мар
	Общая стоимость
	314 745,0
	0,0
	0,0
	22 763,0
	155 299,9
	136 682,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	КИК
	52 784,0
	0,0
	0,0
	20 085,0
	16 101,0
	16 598,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	201 372,3
	0,0
	0,0
	1 539,8
	107 889,2
	91 943,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	11 020,9
	0,0
	0,0
	1 138,2
	6 525,8
	3 357,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	49 567,8
	0,0
	0,0
	0,0
	24 783,9
	24 783,9
	0,0
	0,0

	ИТОГО по сфере реализации "теплоснабжение":
	Общая стоимость
	560 341,0
	93 542,1
	74 680,7
	382 077,9
	10 040,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	111 376,7
	0,0
	0,0
	106 457,0
	4 919,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	372 892,0
	90 541,6
	70 877,5
	208 762,1
	2 710,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	23 522,3
	2 806,1
	3 724,0
	16 590,5
	401,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	52 550,0
	194,4
	79,2
	50 268,3
	2 008,1
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
	Общая стоимость
	150 125,4
	53 892,5
	18 665,2
	77 567,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	21 291,3
	0,0
	0,0
	21 291,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	107 411,0
	52 081,8
	17 662,8
	37 666,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	5 642,6
	1 616,3
	923,2
	3 103,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	15 780,5
	194,4
	79,2
	15 506,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Техническое перевооружение котельной N 14 по ул. Рабочая, 18А
	Общая стоимость
	72 557,7
	53 892,5
	18 665,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	69 744,6
	52 081,8
	17 662,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	2 539,5
	1 616,3
	923,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	273,6
	194,4
	79,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство модульной котельной N 13 в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"
	Общая стоимость
	77 567,7
	0,0
	0,0
	77 567,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	21 291,3
	0,0
	0,0
	21 291,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	37 666,4
	0,0
	0,0
	37 666,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	3 103,1
	0,0
	0,0
	3 103,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	15 506,9
	0,0
	0,0
	15 506,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	Общая стоимость
	39 649,6
	39 649,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	38 459,8
	38 459,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	1 189,8
	1 189,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт тепловых сетей (ТК N П8 - ТК N П15, Котельная N 2 - ТК К8, ТК N К4 -К21)
	Общая стоимость
	39 649,6
	39 649,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	38 459,8
	38 459,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	1 189,8
	1 189,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дс от 25.11.2025 ИТОГО по сельскому поселению "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	Общая стоимость
	186 718,3
	0,0
	56 015,5
	130 702,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	177 382,4
	0,0
	53 214,7
	124 167,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	9 335,9
	0,0
	2 800,8
	6 535,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино
	Общая стоимость
	186 718,3
	0,0
	56 015,5
	130 702,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	177 382,4
	0,0
	53 214,7
	124 167,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	9 335,9
	0,0
	2 800,8
	6 535,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по сельскому поселению "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	Общая стоимость
	183 847,7
	0,0
	0,0
	173 807,4
	10 040,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе:
	ФБ
	90 085,4
	0,0
	0,0
	85 165,7
	4 919,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	49 638,8
	0,0
	0,0
	46 928,0
	2 710,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	7 354,0
	0,0
	0,0
	6 952,3
	401,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ВБ
	36 769,5
	0,0
	0,0
	34 761,4
	2 008,1
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер
	Общая стоимость
	183 847,7
	0,0
	0,0
	173 807,4
	10 040,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе:
	ФБ
	90 085,4
	0,0
	0,0
	85 165,7
	4 919,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ОБ
	49 638,8
	0,0
	0,0
	46 928,0
	2 710,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	МБ
	7 354,0
	0,0
	0,0
	6 952,3
	401,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ВБ
	36 769,5
	0,0
	0,0
	34761,4
	2008,1
	0,00
	0,00
	0,00
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Приложение 3
к региональной программе
"Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Ненецкого автономного округа
на 2023 - 2030 годы"

[bookmark: Par1946]Перечень
и значения целевых показателей региональной программы
по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого
автономного округа с участием средств финансовой поддержки
публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
в 2023 году

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Наименование цели, показателя региональной программы
	Единица измерения
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	человек
	0
	107

	2
	Увеличение протяженности замены инженерных сетей
	км
	0
	0,99

	3
	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
	%
	-
	-







Приложение 4
к региональной программе
"Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Ненецкого автономного округа
на 2023 - 2030 годы"

[bookmark: Par1994]Динамика
достижения показателей при реализации региональной программы
по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого
автономного округа с участием средств финансовой поддержки
публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
в 2023 году
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	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Сфера реализации
	Протяженность замены инженерных сетей
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг

	
	
	
	
	ВСЕГО, км
	График достижения целевого показателя
	ВСЕГО, человек
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2023 год, км
	
	2023 год, человек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Итого по Ненецкому автономному округу:
	0,99
	0,99
	107
	107

	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение"
	0,99
	0,99
	107
	107

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,99
	0,99
	107
	107

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома N 5 по ул. Ленина
	водоснабжение
	0,99
	0,99
	107
	107







Приложение 4.1
к региональной программе
"Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Ненецкого автономного округа
на 2023 - 2030 годы"

[bookmark: Par2058]Динамика
достижения показателей при реализации региональной программы
по модернизации коммунальной инфраструктуры Ненецкого
автономного округа в 2024 - 2030 годы

	
	
	Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Сфера реализации
	Протяженность замены инженерных сетей
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество и надежность (бесперебойность) коммунальных услуг

	
	
	
	
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя
	ВСЕГО
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	км
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек
	человек

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Итого по Ненецкому автономному округу:
	11,138
	5,810
	1,364
	3,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54037
	8367
	1983
	26441
	222
	0
	0
	17246

	ИТОГО по сфере реализации "водоснабжение"
	4,364
	3,000
	1,364
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29802
	2024
	1983
	25795
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	1,364
	0,00
	1,364
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27778
	0
	1983
	25795
	0
	0
	0
	0

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная
	водоснабжение
	0,692
	0,00
	0,692
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	855
	0
	855
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября
	водоснабжение
	0,672
	0,00
	0,672
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1128
	0
	1128
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
	водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25795
	0
	0
	25795
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения в п. Искателей
	водоснабжение
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1012
	1012
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения в п. Искателей
	водоснабжение
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1012
	1012
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по сфере реализации "водоотведение"
	0,810
	0,810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22506
	5260
	0
	0
	0
	0
	0
	17246

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,810
	0,810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22506
	5260
	0
	0
	0
	0
	0
	17246

	6
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Мар
	водоотведение
	0,810
	0,810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5260
	5260
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция очистных сооружений в г. Нарьян-Маре
	водоотведение
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17246
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17246

	ИТОГО по сфере реализации "теплоснабжение"
	5,96
	2,00
	0,00
	3,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1729
	1083
	0
	646
	222
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1729
	1083
	0
	646
	0
	0
	0
	0

	8
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Техническое перевооружение котельной N 14 по ул. Рабочая, 18А
	теплоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1083
	1083
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство модульной котельной N 13 в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"
	теплоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	646
	0
	0
	646
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по муниципальному образованию "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1012
	1012
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Искателей
	теплоснабжение
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1012
	1012
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по сельскому поселению "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	3,96
	0,00
	0,00
	3,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334
	0
	0
	334
	0
	0
	0
	0

	11
	Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино
	теплоснабжение
	3,96
	0,00
	0,00
	3,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334
	0
	0
	334
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по сельскому поселению "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222
	0
	0
	0
	222
	0
	0
	0

	12
	Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер
	теплоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222
	0
	0
	0
	222
	0
	0
	0







Приложение 5
к региональной программе
"Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Ненецкого автономного округа
на 2023 - 2030 годы"

[bookmark: Par2564]План
реализации региональной программы по модернизации
коммунальной инфраструктуры Ненецкого автономного округа

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 02.07.2026 N 225-п)
	



	N
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Дата заключения контракта на выполнение проектных работ
	Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту
	Дата завершения работ
	Дата ввода объекта в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-82 перекресток улиц Пионерская и Ленина до ВК-53 район жилого дома N 5 по ул. Ленина
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Май 2023
	Декабрь 2023
	Декабрь 2023

	2
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Южная
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Апрель 2025
	Декабрь 2025
	Декабрь 2025

	3
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция наружного водовода в две нитки на участке от ВНС в т. А в районе ж.д. N 2 по ул. 60 лет Октября до ВК-32 в районе д. N 32 по ул. 60 лет Октября
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Апрель 2025
	Декабрь 2025
	Декабрь 2025

	4
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство станции водоподготовки на ВНС-1 водозабора Озерный Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Апрель 2025
	Декабрь 2026
	Декабрь 2026

	5
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округ
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей холодного водоснабжения в п. Искателей
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Август 2023
	Декабрь 2024
	Декабрь 2024

	6
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округ
	Капитальный ремонт внутридворовых сетей горячего водоснабжения в п. Искателей
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Август 2023
	Декабрь 2024
	Декабрь 2024

	7
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Мар
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Май 2023
	Декабрь 2024
	Декабрь 2024

	8
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Реконструкция очистных сооружений в г. Нарьян-Маре
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Июнь 2027
	Декабрь 2030
	Декабрь 2030

	9
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Техническое перевооружение котельной N 14 по ул. Рабочая, 18А
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Май 2023
	Декабрь 2025
	Декабрь 2026

	10
	Городской округ "Город Нарьян-Мар"
	Строительство модульной котельной N 13 в п. Лесозавод Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Март 2026
	Декабрь 2026
	Декабрь 2026

	11
	Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Искателей
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Август 2023
	Декабрь 2024
	Декабрь 2024

	12
	Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Август 2025
	Декабрь 2026
	Декабрь 2026

	13
	Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	Март 2026
	Декабрь 2027
	Декабрь 2027
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