###### Губернатор Ненецкого автономного округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ ноября 2022 г. № __-пг

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в региональную программу 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 
Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы»

Руководствуясь пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2016 № 903, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в региональную программу «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы», утвержденную постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 
№ 67-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 10.10.2022 № 65-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа                                                 Ю.В. Бездудный

Приложение

к постановлению губернатора

Ненецкого автономного округа

от ________ № ___-пг

«О внесении изменений 
в региональную программу

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций 
Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

Изменения

в региональную программу «Газификация

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
 и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы»

1. Главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. План мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (км) | Источник финансирования | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства специальной надбавки (тыс. руб.) | Начало | Завершение | Количество перспективных потребителей (домовладений) | Прочие потребители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» |
| 1. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 2,765 | 24735,39 | 2022 | 2024 | 35 | 0 |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в районе «Старый аэропорт» (ул. Прибрежная, ул. Поздеева) | 0,990 | 1980,00 | 2022 | 2022 | 62 | 0 |
| 3. | Строительство газопровода до полигона ТКО | 2,270 | 13601,86 | 2024 | 2025 | 0 | 1 |
| 4. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 12,247 | 3061,00 | 2022 | 2024 | 0 | 0 |
| Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| 5. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,061 | 727,73 | 2022 | 2022 | 6 | 0 |
| Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| 6. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,008 | 32,26 | 2022 | 2022 | 1 | 0 |
| Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» |
| 7. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,107 | 549,67 | 2022 | 2023 | 6 | 0 |
| 8. | Строительство распределительного газопровода с установкой ГРПШ пер. Озерный | 0,7890 | 3394,91 | 2023 | 2023 | 29 | 0 |

».

2. В Главе 3:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселко-вых газопроводов | Всего, в том числе | км | 0,99 | 0,79 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 1,98 | 3,39 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,97 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 0,99 | 0,79 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
|  |  |  | млн руб. | 1,98 | 3,39 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,97 |
|  |  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,99 | 0,79 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
|  |  |  | млн руб. | 1,98 | 3,39 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,97 |

».

2) строку 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 4,07 | 10,97 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,04 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | ед. | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  |  |  | млн руб. | 4,07 | 10,97 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,04 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | ед. | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  |  |  | млн руб. | 4,07 | 10,97 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,04 |

».

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«

Информация об объемах и источниках финансирования 
реализации программы газификации

| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| Всего, в том числе | 6445,00 | 17030,91 | 24601,86 (из них 13601,86 включая НДС 20 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48077,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники (средства специальной надбавки) | 6445,00 | 17030,91 | 24601,86 (из них 13601,86 включая НДС 20 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48077,77 |

».

4. Приложение 9 изложить в следующей редакции:

«

Прогнозируемый размер расходов

Ненецкого автономного округа

на реализацию программы газификации

Общий объем финансирования программы в 2022–2031 годах составит 
48 077,77 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

иные источники (средства специальной надбавки) – 48 077,77 тыс. рублей.

».

5. В Приложении 10 строку заголовка таблицы изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Адрес объекта недвижимого имущества | Протяженность объекта недвижимого имущества, м | Получение документов для постановки на кадастровый учет | Учет объектов в ЕГРН (Срок) | Государственная регистрация права собственности (Срок) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок | Стоимость, руб. |  |  |  |  |

».

_________