###### Губернатор Ненецкого автономного округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___ марта 2024 г. № ___ -пг

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в региональную программу

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы»

Руководствуясь пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2016 № 903, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в региональную программу «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы», утвержденную постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 
№ 67-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 15.11.2023 № 64-пг), изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа                                                 Ю.В. Бездудный

Приложение

к постановлению губернатора

Ненецкого автономного округа

от ________ № ___-пг

«О внесении изменений 
в региональную программу

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций 
Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

Изменения в региональную программу 
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций 
Ненецкого автономного округа 
на 2022–2031 годы»

1. В пункте 8 Главы 1 цифры «35 696,91» заменить на «45 402,64».

2. Главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. План мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность (км) | Источник финансирования | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства специальной надбавки (тыс. руб.) | Начало | Завершение | Количество перспективных потребителей (домовладений) | Прочие потребители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» |
| 1. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 1,808 | 8 005,17 | 2022 | 2024 | 75 | 0 |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в районе «Старый аэропорт» (ул. Прибрежная, ул. Поздеева) | 1,600 | 1 995,99 | 2022 | 2022 | 62 | 0 |
| 3. | Проектирование газопровода до полигона ТКО | - | 5 900,06 | 2023 | 2024 | - | - |
| 4. | Строительство газопровода до полигона ТКО | 2,270 | 7 701,80 | 2024 | 2025 | 0 | 1 |
| 5. | Регистрация в установленном порядке ГРО права собственности на объекты газораспределения | 16,854 | 3 458,00 | 2022 | 2025 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство газопровода с установкой ГРПШ в районе мкр. Старый аэропорт (1 этап) | 3,8 | 15 938,98 | 2023 | 2024 | 90 | 0 |
| Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| 7. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,073 | 977,49 | 2022 | 2023 | 8 | 0 |
| Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| 8. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,000 | 27,01 | 2022 | 2022 | 1 | 0 |
| Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» |
| 9. | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | 0,173 | 1 398,14 | 2022 | 2023 | 18 | 0 |

».

3. Глава 3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям программы:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе | км | 1,60 | 0 | 3,80 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 3,60 | 18,24 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,53 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | км | 1,60 | 0 | 3,80 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 3,60 | 18,24 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,53 |
|  |  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 1,60 | 0 | 3,80 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
|  |  |  | млн руб. | 1,99 | 3,60 | 18,24 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,53 |

»;

2) строку 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе | ед. | 38 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) бюджет округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе | ед. | 38 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
|  |  | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | ед. | 38 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  |  |  | млн руб. | 4,05 | 3,96 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |

».

5. Главу 6. Сводный план-график догазификации, изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее коли-чество негазифи-циро-ванных домо-владений в насе-ленном пункте, штук | Наиме-нование газорасп-редели-тельной организа-ции | График реализации догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |
|  |  |  |  |  |  | начало | окон-чание |  | начало | окон-чание |  | начало | окон-чание |
| 1. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | 51 | ГУП НАО «НКК» | 26 | июль | декабрь | 27 | март | декабрь | 22 | сентябрь 2022 года | декабрь |
| 2. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | п. Искателей | 11 | ГУП НАО «НКК» | 5 | июль | декабрь | 8 | май | декабрь | 5 | сентябрь | декабрь |
| 3. | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | с. Тельвиска | 7 | ГУП НАО «НКК» | 6 | июль | декабрь | 2 | июль | декабрь |  |  |  |
| 4. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | п. Красное | 1 | ГУП НАО «НКК» | 1 | июль | ноябрь |  |  |  |  |  |  |

».

5. Главу 7. Пообъектный план-график догазификации, дополнить строками следующего содержания:

«

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей Заполярного района Ненецкого автономного округа | п. Искателей | Строительство газопровода ввода | п. Искателей, район пер. Озерный, кадастровый номер земельного участка 83:00:060010:60 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 88. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. им. В. Поздеева, д. 21, кадастровый номер земельного участка 83:00:050017:314 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 89. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, ул. Мурманская, д. 5, блок 2, кадастровый номер земельного участка 83:00:050204:243 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | сентябрь |
| 90. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Светлая, д. 42, кадастровый номер земельного участка 83:00:050018:78 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 91. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:050030:72 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 92. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Звездная, д. 14, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:64 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 93. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, пер. Рождественский, кадастровый номер земельного участка 83:00:050403:30 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 94. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Звездная, д. 16, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:81 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 95. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей Заполярного района Ненецкого автономного округа | п. Искателей | Нулевая врезка | п. Искателей, кадастровый номер земельного участка 83:00:060011:241 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | сентябрь |
| 96. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, кадастровый номер земельного участка 83:00:050601:78 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 97. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода ввода | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:050802:220 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | декабрь |
| 98. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Нулевая врезка | г. Нарьян-Мар, кадастровый номер земельного участка 83:00:050802:224 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | сентябрь |
| 99. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода -ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Российская, д. 80, кадастровый номер земельного участка 83:00:050039:337 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | Декабрь |
| 100. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода -ввода | г. Нарьян-Мар, пер. Заречный, д. 32, кадастровый номер земельного участка 83:00:000000:79 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | Декабрь |
| 101. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода -ввода | г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 83:00:050017:763 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | Декабрь |
| 102. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Строительство газопровода -ввода | г. Нарьян-Мар, в районе старого аэропорта, кадастровый номер земельного участка 83:00:050018:72 | ГУП НАО «НКК» | 2024 | Декабрь |

».

6. Приложение 1 «Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом
и сниженным природным газом» изложить в следующей редакции:

«На территории Ненецкого автономного округа действует локальная система газоснабжения, обособленная от Единой системы газоснабжения Российской Федерации. В настоящее время Василковское газоконденсатное месторождение является основным источником газа, используемого 
для нужд предприятий и населения округа, а именно: г. Нарьян-Мар, 
п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска.

Разведанные запасы газа Василковского месторождения составляют более 78 млрд куб. м, при этом годовая потребность региона в природном газе составляет 135 млн куб. м.

Газоснабжение потребителей Ненецкого автономного округа природным газом обеспечивается через систему магистральных газопроводов, эксплуатируемых акционерным обществом «Печорнефтегазпром». Эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей осуществляет ГУП НАО «НКК».

При проведении работ по газификации необходимо обеспечить четкое взаимодействие и координацию действий органов государственной власти Ненецкого автономного округа, организаций-потребителей и организации-поставщика природного газа для обеспечения выполнения плана-графика синхронизации работ по вводу в эксплуатацию сетей и оборудования.

Природный газ является высокотехнологичным топливом, позволяющим максимально автоматизировать процессы выработки тепловой и электрической энергии. Коэффициент полезного действия газовых котельных агрегатов составляет 92–94 %. Выбросы вредных веществ
в атмосферу по отдельным показателям в 1,3–1,7 раза меньше, 
чем у угольных котельных. Учитывая планируемый рост цен на природный газ, газовая энергетика является наиболее перспективной на ближайшие десятилетия.

В систему газоснабжения Ненецкого автономного округа входят:

магистральные газопроводы протяженностью 172,1 км;

3 газораспределительные станции;

межпоселковые газопроводы протяженностью 3,65 км;

наружные газораспределительные сети протяженностью 223,23 км;

60 газорегуляторных пунктов и установок.

В Ненецком автономном округе магистральный природный газ присутствует в 2 сельских поселениях Заполярного района 
Ненецкого автономного округа (Приморско-Куйский сельсовет 
и Тельвисочный сельсовет), в городском округе (г. Нарьян-Мар) 
и в городском поселении (п. Искателей).

На территории округа проходит 223,23 км. внутрипоселковых газопроводов, газифицировано 14 165 квартир и домовладений, 365 объектов коммунально-бытового хозяйства, 69 промышленных объектов.

Объем транспортируемого природного газа на территории округа
за 2021 год составил 133 684,498 тыс. куб. м, в том числе 19 030,605 тыс. куб. м для бытовых нужд населения, за 2022 год составил 125 423,900 тыс. куб. м, в том числе 17 590,706 тыс. куб. м для бытовых нужд населения, за 2023 год составил 124 600,800 тыс. куб. м, в том числе 17 748,376 тыс. куб. м
для бытовых нужд населения.

В соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 02.04.2019 № 308, уровень газификации природным газом 
Ненецкого автономного округа составляет:

в городах и поселках городского типа – 99,1 %,

в сельской местности – 16,6 %,

общая газификация населения – 66,8 %.

На территории 4 муниципальных образований Ненецкого автономного округа выявлено 97 бесхозяйных объектов газораспределения.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения населения выявленные бесхозяйные объекты газопроводов 
и газорегуляторных пунктов используются газораспределительной организацией. При этом расходы организации на техническую эксплуатацию газопроводов, собственники которых не установлены, не включены 
в перечень экономически оправданных расходов в целях их учета в тарифе 
на оказание услуг по транспортировке газа и обслуживание объектов газопровода.

Проведение мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке права собственности на бесхозяйные объекты газораспределения, позволит надлежащим образом их содержать и безопасно эксплуатировать. План мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными представлен в Приложении 10 к настоящей программе.».

7. В Приложение 2 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы газификации»:

1) в абзаце 3 значение «4,8» заменить на «7,67»;

2) в абзаце 4 значение «0,8» заменить на «1,7»;

3) в абзаце 5 значение «64,5» заменить на «66,8»;

4) в абзаце 6 значение «34» заменить на «102»;

5) в абзаце 7 значение «78» заменить на «97».

8. В Приложение 4 «Информация об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы газификации»:

1) строку 3 изложить в следующей редакции:

«

| Всего, в том числе | 6 445,00 | 11 030,00 | 24 601,86 (из них 13 601,86 включая НДС 20 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 076,86 (из них 13 601,86 включая НДС 20 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2) строку 7 изложить в следующей редакции:

«

| иные источники (средства специальной надбавки) | 6 445,00 | 11 030,00 | 24 601,86 (из них 13 601,86 включая НДС 20 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 076,86 (из них 13 601,86 включая НДС 20 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

9. В Приложение 9 «Прогнозируемый размер расходов Ненецкого автономного округа на реализацию программы газификации»:

1) в абзаце 1 значение «48 077,77» заменить на «42 076,86»;

2) в абзаце 5 значение «48 077,77» заменить на «42 076,86».

10. Приложение 10 «План мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными» дополнить строками следующего содержания:

«

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | Газопровод среднего давления и ГРПШ 24-х квартирного ж.д. в с. Тельвиска | Ненецкий автономный округ, с. Тельвиска, ул. Пустозерская, район д. 30Б | 21,2 | 2 квартал 2023 года | 37 000,00 | 3 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 80. | Газопровод высокого давления от ГРС 2 до промбазы СМУЗ тр. «КГС» | Ненецкий автономный округ, п. Искателей, район ул. Юбилейная | 953,2 | 1 квартал 2024 года | 20 000,00 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 81. | Наружное газоснабжение 24 х и 73-х квартирных жилых домов по ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре в районе дома № 29 по ул. Пионерская | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе дома № 29 по ул. Пионерская | 110 | 1 квартал 2024 года | 20 000,00 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 82. | Подземный газопровод высокого давления к производственной базе ООО «Версо-М» в районе пр. Производствен-ный | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе пр. Производствен-ный | 362,2 | 1 квартал 2024 года | 20 000,00 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП ПАО «НКК» |
| 83. | Подземный газопровод боксов по ул. Рабочей в р-не Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Рабочая | 9,6 | 1 квартал 2024 года | 20 000,00 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 84. | Подземный газопровод пер. Сахалинский д. 2–28А и 60 лет Октября д. 71–109 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе пер. Сахалинский, ул. 60 лет Октября | 1595,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 85. | Подземный распределительный газопровод НД п. Мирный | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе пер. Брусничный, пер. М. Ульсена, пер. Дорожный | 3168,20 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 86. | Подземный газопровод от ГРП № 3 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Ленина | 46,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 87. | Подземный газопровод НД ул. Смидовича, д. 21Б | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Смидовича | 183,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 88. | Подземный газопровод НД ул. 60 лет Октября, д. 48В | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. 60 лет Октября | 90,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 89. | Подземный газопровод НД ул. Титова, д. 5 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Титова | 73,30 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 90. | Подземный газопровод НД ул. Авиаторов, д. 16 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе | 304,41 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 91. | Подземный газопровод НД «Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Авиаторов | 1529,90 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 92. | Подземный газопровод НД ул. Пустозерская, д. 2Б | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Пустозерская | 247,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 93. | Подземный газопровод НД ул. Торговый проезд, д. 21 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Торговый проезд | 296,55 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 94. | Подземный газопровод НД «Реконструкция автодороги по ул. Ленина ГНД» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Ленина | 191,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 95. | Подземный газопровод ВД «Реконструкция автодороги по ул. Ленина ГВД» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Ленина | 279,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 96. | Подземный газопровод НД пер. Малый Качгорт ж/д 11–12B | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе пер. Малый Качгорт | 194,40 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |
| 97. | Подземный газопровод НД ул. Первомайская, д. 21А | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе ул. Первомайская | 138,00 | 3 квартал 2024 года | 20 000,00 | 4 квартал 2024 года | 1 квартал 2025 года | Средства специальной надбавки | Регистрация права хозяйственного ведения ГУП НАО «НКК» |

».

___________